勐海县安全生产监督管理局

安全生产工作简报

（第17期）

勐海县安全生产监督管理局办公室                      2016年11月30日

勐海县安委会相关单位

对地质灾害整治情况进行检查

2016年11月29日由勐海县安监局牵头，组织发改、国土、水务、环保局等部门对西定乡班丙金矿的地质灾害点进行综合检查。检查组以听企业汇报和查看治理现场相结合，各部门针对自己的职责对企业提出了治理工作要求：

国土局：不能因为赶工期而忽视了工程质量，要严格按设计施工；做好隐蔽工程的监管并加强值班巡查。

水务局：施工中所挖掘出的土方一定要合理堆放，不要造成水土流失。

环保局：在治理过程中，修好排水系统，尽量不要破坏原有的生态环境。

发改局：矿山要与村民搞好关系，保证治理工作顺利进行。

安监局：打井工程一定要有人在上面指挥，并及时浇筑护壁；下雨地湿，要注意用电安全；未浇筑好的井口要加盖；治理完后要及时恢复植被。

西定班丙金矿地质灾害治理工作已完成60%以上，预计3月份可完成质理工程。