勐海县移民开发局2016年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责组织、协调和管理辖区内大中型水利水电工程移民安置和开发工作；负责分解落实移民安置任务及补偿投资协议和移民后期扶持规划规定的各项任务；负责移民安置实施规划和计划的执行，以及移民安置工作的验收。协调乡镇人民政府配合项目法人单位和规划设计单位开展移民安置规划设计预可行研究报告、可行性研究报告的编制；参与编制经国家批准的水利水电工程移民安置实施规划设计报告；负责全县移民开发的业务、技术培训的工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年度重点工作任务介绍: （一）举全局之力，完成了景洪水电站移民安置自验工作。

2016年6月14日，县政府调整充实了由分管副县长任主任，移民局、发展改革和工业信息化局、财政局、水务局、国土局、档案局等相关部门和勐往乡政府为成员的景洪水电站勐海库区验收委员会。依据相关法规政策，验收委员会于2016年10月20日至2016年10月21日对景洪水电站勐海库区建设征地移民安置进行了自验。

景洪水电站工程于2003年7月开始筹建，2003年12月右岸主体工程开工，2005年1月左岸二期基坑成功截流，已于2008年4月18日下闸，2008年6月17日首台机组投产发电，2009年12月全部机组投产发电。景洪水电站勐海库区为电站建设淹没区和影响区。

景洪水电站勐海库区野谷塘安置点，集中安置人口159户653人，搬迁安置工作于2007年12月至2008年2月完成。

目前，景洪水电站勐海库区移民安置工作任务已初步完成。移民个人财产、集体财产（除争议部分外）已基本补兑完毕，移民住房已建成，安置点的供水、供电、交通等基础设施和公共服务设施（学校、诊所、村委会等）已按规划实施完毕，并投入使用，基本上满足了移民生产生活条件。随着移民后期扶持工作推进，产业开发项目落实，移民生活质量得到了很大提高，生产生活已经恢复并超过搬迁前水平。库区和移民安置区经济社会得到了快速发展，移民合法权益得到了有效保障，社会和谐稳定，实现了“不降低原有生活水平，并达到当地居民生活水平”的目标。移民安置目标已基本实现。验收委员会一致同意通过景洪水电站勐海库区建设征地移民安置自验。

（二）积极推进曼桂水库建设工作

勐海县曼桂水库作为勐海县重点水源工程，已列入《西南五省（自治区、直辖市）云南省重点水源工程近期建设规划报告》和《云南省水利发展“十二五”规划》。曼桂水库是今年云南省水利厅确定年底开工建设的项目之一，也是西双版纳州2015年20个重点开工建设项目之一。曼桂水库库区涉及勐遮镇、西定乡、勐满三个乡镇土地征用和移民搬迁安置。勐遮镇涉及的村组是曼燕村委会曼那告和曼窝2个村民小组土地征用。曼桂水库建设征地总面积为2673.92亩，规划水平年安置人口163户572人，生产安置人口277人，移民总人口648人。

2016年10月13日，举行了勐海县曼桂水库开工仪式。目前，曼桂水库建设总指挥部及内设机构已经组建，职责明确，人员到岗。曼桂水库初步设计阶段报告已经省水利厅批准，“景亨古寨”移民安置点施工设计图10月26日已通过州移民开发局审查。11月开展移民安置点“三通一平”招投标工作努力争取明年上半年完成搬迁。

（三）稳步推进曼点水库工程建设

曼点水库是州委七届八次全会、县委十一届九次全会立项督办重点工作任务之一。曼点水库建设征地涉及勐宋乡大安村委会曼西龙拉、曼西龙傣2个村民小组的15户村民，涉及各类耕地面积380.34亩，其中：水田面积45.49亩、旱地面积5.8亩（旱地套种沉香2.47亩）、未利用地0.44亩、橡胶面积41亩、灌木林0.76亩、有林地257.17亩、交通用地11.53亩、河流水面18.15亩，涉及有争议的各类耕地面积100.27亩。完成曼点水库勐海库区部分35.46水田补偿补兑工作，补兑资金451175.31元。曼点水库工程监理、质量检测、设计、采购、施工总承包合同已签订，施工单位已进场。目前正积极协调景洪市移民开发局协商落实了100.27亩争议土地权属、补偿问题。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个.

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县移民开发局2016年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2016年度收入合计2650.86万元。其中：财政拨款收入2650.85万元，占总收入的100%。与上年对比增加81%,主要库区基金的增加，用于项目支出。

二、支出决算情况说明

本单位2016年度支出合计197.28万元。其中：基本支出65.62万元，占总支出的33％；项目支出131.66万元，占总支出的67％。与上年对比基本支出增加34.8%,主要是工资福利的提高；项目支出减少49%，主要是后扶工程项目进度慢，支出慢。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障本单位正常运转的日常支出65.62万元。与上年对比增加34.8%,主要是工资福利的提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2016年度用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出131.66万元。与上年对比减少49%，主要是后扶工程项目进度慢，支出慢。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出75.29万元,占本年支出合计的38.16%。与上年对比增加13.5%,主要原因是基本支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出6.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.43%。主要用于退休人员工资、生育保险补助、工伤保险补助；

2. 医疗卫生与计划生育支出支出4.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.7%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助；

3农林水支出支出0.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于移民后期生活补助；

4. 国土海洋气象等支出58.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.78%。主要用于在职人员工资、办公费用支出；

5. 住房保障支出6.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于住房公积金、退休人员住房补贴 ；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为2.2万元，完成预算的48.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0.82万元，完成预算的27.33%；公务接待费支出决算为1.38万元，完成预算的92%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因主要支出都是用曼点水库、景洪电站独立费用支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少XX4.8万元，下降68.57%。其中：因公出国（境）费支出0万元，；公务用车购置及运行费支出决算减少4.79万元，下降598.75%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降3.5%。2016年度“三公”经费支出决算/减少的主要原因公务用车燃油费主要用景洪水电站、曼点水库独立费用支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.8万元，占36.36%；公务接待费支出1.38万元，占62.73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.8万元。主要用于车辆保险及维修支出。

3.公务接待费支出1.38万元。其中：

国内接待费支出1.38万元，共安排国内公务接待43批次，接待人次309人。主要用于相关单位为业务接待、后扶工作接待。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出5.17万元，与上年对比增加了0.27万元,增加5.51%，主要是办公经费的支出。

（二）其他重要事项情况说明

2016年政府采购支出279.6万元；固定资产46.38万元.

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。