附件1

勐海县2017年县级预算部门

绩效跟踪实施方案

为切实推进和做好县级财政支出绩效跟踪工作，提高财政资金使用效益，根据《勐海县财政局关于建立财政支出绩效跟踪制度的通知》（海财绩〔2013〕11号），我局制定了《勐海县2017年县级预算部门绩效跟踪实施方案》。

预算绩效跟踪（以下简称“绩效跟踪”）是预算绩效管理的重要环节。财政支出绩效跟踪管理的重要意义，从宏观上讲主要是为了完善预算管理体制。作为“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制的重要组成部分，预算执行过程中的跟踪管理不可欠缺。同时，也是进一步完善勐海县县级预算绩效管理框架，真正实现事前、事中、事后全过程绩效评价工作机制的有机组成部分。预算绩效跟踪按照实施跟踪主体分为部门绩效跟踪和县财政局重点绩效跟踪。部门绩效跟踪是指预算部门围绕预期绩效目标，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

一、绩效跟踪管理的目的和意义

开展绩效跟踪工作主要有三方面的目的和意义：一是完善现行财政支出目标管理制度。根据项目执行过程中的实际情况，调整并完善项目编制预算时申报的绩效目标，为项目完成后的绩效评价工作打好基础；二是及时发现项目执行中的偏差。通过对项目执行中相关管理制度和措施的完整性、规范性考查，进一步分类细化绩效目标、设定评价指标，从而分别考查每一类绩效目标实际执行情况、产生偏差原因，最终分析评估整个项目完成计划目标的可能性；三是全面反映项目实际执行情况和取得的实际成效，提出有针对性的相关改进或完善建议，推进项目整体绩效目标的实现。

二、绩效跟踪的范围、主体和相关原则

本方案提出的绩效跟踪，是指通过收集有关项目执行过程中资金使用、项目进展、实现结果等方面的信息，进一步细化绩效目标，对比执行情况和绩效目标的差异情况，为项目单位和财政部门提供系统、客观的项目实施情况信息；形成完成预定目标可能性的分析和评价，测算和估计可能达到的产出、效果和影响等；提出相关纠偏和绩效改进建议，以促进财政支出项目绩效的持续改进和不断提升，促进项目绩效目标的顺利实现。

- 绩效跟踪范围

县级财政预算绩效跟踪的范围为县本级2017年预算安排20万元以上的项目支出和上年度未完工项目。

（二）绩效跟踪主体

部门绩效跟踪的主体为各预算主管部门和预算单位。

预算主管部门组织实施本部门、本行业的预算绩效跟踪管理工作，指导、督促和检查所属单位、州、县（市）归口部门的预算绩效跟踪工作。并将绩效跟踪情况汇总报县财政局。

预算单位对预算执行进行绩效跟踪，并将预算执行中存在的问题和整改措施报主管部门。

县财政局根据部门绩效跟踪和自评情况，选取重大、民生项目开展重点跟踪和绩效再评价。

（三）绩效跟踪原则

绩效跟踪管理应遵循绩效评价的基本原则和评价方法外，还应遵循以下几个方面的原则：

1、重要性原则。凡年度预算支出在20万及以上的民生与公共产品提供和服务类项目作为绩效跟踪管理的重点对象。在选取绩效指标实施绩效跟踪管理时，需遴选最具评价对象代表性、最能反映评价要求的关键指标。

2、客观情况采集与预测评估相结合原则。全面、客观地反映项目执行的实际情况和取得的结果，对可能达到的结果和完成目标进行目标实现可能性分析。

3、分类分级管理原则。按照项目重要性程度、项目规模或项目时间跨度等条件，跟踪管理的重点内容和程序可有所不同；对于跟踪中发现问题的，也应该按照问题的性质和程度区别对待。

4、实地跟踪和案头分析相结合的方法。实地采集数据，完成各项要求填报的附表，案头分析跟踪情况，对照绩效目标进行审核，形成结论、提出相关建议。

三、绩效跟踪的内容和步骤

绩效跟踪管理由三个工作内容组成：

（一）预算主管部门和预算单位填制《项目绩效目标表》[见表1]。

根据2017年项目支出绩效目标申报表及预算批复及调整情况，补充完善“项目绩效目标表”。修正、调整原填报内容，补充明细内容，确定准确的项目绩效目标，选择出绩效跟踪管理的主要绩效目标，为整个绩效跟踪的后续步骤奠定基础。

（二）预算主管部门和预算单位对项目开展绩效跟踪，对绩效跟踪情况进行分析，填制《项目绩效跟踪情况表》[见表2]。

该表分为预算执行及项目管理情况分析、绩效目标跟踪完成情况分析两部分

1、预算执行及项目管理情况分析：考查项目启动过程中财政资金拨付使用的合规性、准确性、及时性以及项目实施的制度建设情况。根据项目执行的实际时间节点确认项目是否按计划启动，项目预算资金是否及时、按规定程序准确拨付使用；项目的启动情况与资金的使用情况是否保持一致，有无预算执行中的违规行为等。

通过项目启动过程中资金使用情况与项目进展情况一致性考查，督促项目单位及时、准确完成绩效目标；另一方面从制度和措施建设完整性和规范性的角度考查，为绩效跟踪中发现问题寻找是否存在制度性缺失因素等，提出进一步改进的意见和建议。

2、绩效目标跟踪完成情况分析

分类列示绩效目标，全面反映至报告期按计划应完成情况和项目执行的实际完成情况，进行完成情况的判定。根据现有的结果判定原有目标实现的可能性，对照绩效目标，寻找实际执行情况中的偏差，通过原因分析形成几个判断：一是总结实绩；二是按照项目各项活动现行进展情况和财政支出管理的实际情况，评估全年或整个项目完成绩效目标的可能性，估计偏差程度和原因说明；三是根据现有的结果预估预算执行是否需要调整。

3、预算主管部门对绩效跟踪情况进行审核抽查，填制《绩效跟踪综合意见反馈表》[见表3]。

预算部门将预算跟踪情况以表1、表2的方式上报主管部门，预算主管部门根据预算单位上报的资料对项目进行抽查审核汇总，分析项目执行过程中出现的问题，并从预算执行进度、项目管理、调整预算及绩效目标等方面提出建议，填制《绩效跟踪综合意见反馈表》[见附表3]。将意见反馈至预算部门（单位），由预算部门（单位）进行整改，整改方案和措施通过《勐海县财政局2017年度绩效跟踪情况汇总表》[见表4]报送县财政局备案。县财政局相关股室也可结合日常工作检查，填制此表，提出跟踪建议。

四、绩效跟踪情况报送要求

1、绩效跟踪项目一般与绩效评价项目周期一致，以预算年度或项目周期为跟踪期限。绩效跟踪一般在项目执行后开始实施，2017年的具体实施绩效跟踪的时间节点确定为2017年8月31日。项目结束后开展绩效评价。

2、预算主管部门将该部门及所属预算单位绩效跟踪情况审核汇总后填报《勐海县2017年度绩效跟踪情况汇总表》[见表4]，于2017年10月15日以前报送财政部门。纸质一式两份，资金管理股和绩效管理股各一份。电子版通过电子邮件或布谷鸟发送至绩效管理股。财政部门在此基础上选取部份重点项目开展重点跟踪和评价。