勐海县水务局2016年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

部门职能本部门的职能主要是：①负责指导全县水利工程的施工、管理、运行、防洪、抗旱、抢险、救灾应急等工作；②负责项目的申报，落实水利工程的建设情况，掌握全县人畜饮水解困安全及其他小型水利工程的布局和需求；③负责监督下属几个水管单位的日常工作及工农业用水、农田灌溉等工作；④负责全县项目开发，水保水政执法监督检查等工作；⑤负责本部门的各项工作及上级部门安排的临时工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

I重点水利工程建设：

1. 曼桂水库建设项目

项目可研阶段批复投资46144.54万元，其中省级补助32301万元、州县筹措解决13843.54万元，县级资金安排到位2000万元。9月13日，省水利厅委托云南省水利水电工程技术评审中心组织审查《勐海县曼桂水库工程初步设计报告》，已按专家意见修改完善，12月13日，已将审批请示提交省水利厅规计处，预计12月底完成初步设计报告审批工作。目前完成投资4300万元，主要涉及工程前期，施工准备及输水隧洞建设。

2. 2016年度脱贫摘帽农村饮水巩固提升工程

2016年度脱贫摘帽农村饮水巩固提升工程概算总投资6675.2万元，工程部分费用5805.78万元，独立费用551.55万元，工程预备费317.87万元。项目涉及饮水巩固提升工程391件，供水规模23550立方米/天，解决97055人饮水巩固提升问题。项目于2016年10月10日正式进场施工，目前已完成工程进度为80%，完成投资4645万元，计划于12月31日前主体完工。

3. 小（二）型病险水库除险加固建设

2015年度实施的小二型病险水库除险加固工程共17件，项目总投资为2060.7万元。工程于2015年4月20日开工，目前已全部完工，正开展结算和审计工作，计划12月底组织验收。

4. 勐海大型灌区项目

勐海县大型灌区2016年度续建配套和节水改造项目。工程批复总投资1957.80万元，于2016年10月17日开工建设，分5个标段进行施工。截至目前，完成投资1650万元。

5. 农田水利项目

（1）勐海县邦盆有机杨梅基地高效节水灌溉渠道防渗工程。工程批复总投资222.56万元，省级财政补助100万元企业自筹122.56万元。工程于2015年12月1日开工建设，目前已全部完成，正在进行竣工资料整编制工作。

（2）云南省第六批中央财政“五小水利”重点县勐海县2016年建设项目。工程批复总投资2458.58万元，其中建安工程投资2012.5万元，该工程于2016年3月5日开工建设，目前已完成65%的主体工程，完成投资1308万元。

（3）勐海县勐混镇曼扫片区农业高效节水灌溉试点项目。工程批复总投资300万元，目前征占地工作已经结束，准备进场动工建设，计划2017年的4月完工。

（4）勐海县2016年维修养护项目

项目于2015年12月开工建设，已基本完工，完成维修养护项目53件工程项目（其中：渠系工程48件，共长10.60km；引水堰工程5件）。完成总投资267.20万元，其中：中央投资200万元，群众投工投劳折资67.20万元。工程已经完工，正在进行竣工资料整编制工作。

6. 河道治理工程项目

（1）打洛跨界河流(二期)治理工程
    项目于2015年11月正式开工建设，目前，项目15个标段正常进行施工，其中2段4标、2段5标已完工，1段1标、1段2标、2段2标、已完成河堤土方填筑工作，未完工标段正在进行基础浇筑（涉及界河段的1段4标、3段4标、3段5标）、河堤土方填筑、预制块铺装、网格梁浇筑工作。

截至目前，12个标段基础全部完工，共完成基础混凝土浇筑15737米（2.61万方），河堤土方回填约68.7万方，预制块铺筑37万块（1.76万方），混凝土网格梁及背坡排水沟混凝土浇筑0.37万方，浆砌石砌筑0.9万方。

完成建安工程投资5000余万元，完成工程部分投资的53%，完成项目总投资6700余万元，完成项目总投资的61%。
    （2）勐海县南海河防洪治理工程
    工程于2014年1月开工建设，1标段已全部完工，2、3标段完成形象进度为90%。项目完成工程总投资的95%。
    （3）流沙河勐海县城段治理工程一期
    工程于2011年12月开工建设，截至目前已完成治理河堤长度9.6公里，完成工程总投资的94%。

7. 南政河小流域治理项目

南政河小流域治理项目，治理面积为12.00km²，工程估算总投资575万元，目前到位资金580万元，其中中央400万元，省级配套100万元，省级多安排80万元用于此项目。该项目工程措施部分通过招投标，于2016年9月28日开工，目前已完成修缮道路3km，新建道路2.5km，新建1#水池、取水坝基础开挖；土石方28446 m3，混凝土8m3，浆砌石860m3，砌砖150m3，涵管88m，工程将于本月底完工。植物措施部分采用村民自主建设模式，于2016年8月开始实施，完成水保林种植39.83hm²，经果林目前正在整地挖穴，由于季节气候影响，预计将于明年5月实施，计划于2017年8月全部完工。

II重点民生工程：

1. 勐满水库工程

工程总投资为8217.79万元。于2013年12月开工，2014年11月通过分部工程验收和外观验收，并投入使用验收，2015年4月完成大坝封顶，2015年12月主体工程基本完工。截至目前已全部完工。

2. 勐海县城供水改扩建工程

一标工程（原水管网安装）于2016年06月28日完成工程建设竣工验收工作。二标工程（清水管网安装和水处理厂建设）一是完成新水厂至工业园区主供水管线，全长10千米左右已投入使用；二是完成水处理厂主体工程建设、设备安装，于9月份完成调试，10月初调试达标，正常运行，现正对新老水厂供水范围进行调试。累计完成投资约7071.34万元，完成总投资的81.91%。

3. 勐海县城应急备用水源饮水工程

工程概算总投资为641.35万元，其中应急备用水源饮水工程485.35万元，应急备用水源饮水工程沿途村寨饮水巩固提升工程156万元。工程于2016年8月开工建设，现主体工程已完成，在进行抽水泵的安装和调试工作，计划于年底前全面投入使用。累计完成投资256.95万元，完成总投资40.06%。

4. 沿途村寨饮水巩固提升工程

勐海县2016年农村饮水安全巩固提升项目以彻底解决脱贫摘帽因饮水致贫的村寨为目标，逐步推进县城新老水厂供水范围的覆盖，已经启动，北向勐海镇曼短、曼真、曼稿村委会片区，南向曼贺村委会片区、西向勐遮镇曼恩村委会片区进行管网铺设连接。计划在年底完成。

5. 各乡镇供水工程

（1）勐宋乡（集镇及周边区域）配水工程

项目批复估算总投资580.04万元，工程于2015年6月完成工程招投标工作，同月开工建设，截至目前已全部完工。

（2）勐宋乡大安和曼吕傣村人畜饮水工程

项目批复估算总投资597.99万元，工程于2015年6月完成工程招投标工作，同月开工建设，截至目前已全部完工。

（3）勐遮镇集镇供水工程

工程总投资为9586.32万元，其中第一部分工程费用7088.43万元，工程建设其它费用1793.43万元，预备费704.47万元。截至目前工程已经完成项目立项、可行性研究报告、管网测量、水厂选址、施工图审查（正在进行中）、环境评估报告。

（4）打洛镇集镇供水工程

工程按照近、远期分期实施，近期分为一期、二期实施，本次实施的项目为近期的一期工程，近期一期工程项目建设总投资为192.39万元。其中建安工程费157.29万元，工程建设其他费25.94万元，预备费9.16万元。目前该工程省级专项补助资金150万元已到位。截至目前完成水处理厂和管线地形图测量，环评、水土保持、施工图审查等前期工作正在进行。

（5）勐混镇供水改扩建工程

工程按照近、远期分期实施，近期分为一期、二期实施。总投资为189.88万元。其中建安工程费153.27万元，工程建设其他费27.57万元，预备费9.04万元。目前该工程省级专项补助资金150万元已到位。截至目前，完成水处理厂和管线地形图测量，环评、水土保持、施工图审查等前期工作正在进行。

（6）勐混镇污水处理厂及配套管网工程

项目总投资为216.27万元。其中工程费158.29万元，其他费用47.68万元，预备费10.3万元，省级专项补助资金150万元已到位。截至目前，完成水处理厂和管线地形图测量，环评、水土保持、施工图审查等前期工作正在进行。

III水行政执法工作

1.制定工作计划。结合部门工作实际，制订了《2016年水行政综合执法大队依法行政工作安排》和《2016年度水行政综合执法大队巡查工作计划》，进一步明确目标、分解任务，落实责任。

2.开展法律法规学习，积极参加培训。狠抓法制队伍建设，加强队伍内部培训和学法制度，进一步提升全局干部职工依法行政的意识和能力，组织干部职工开展法律知识专题学习1次，执法人员参加执法培训8人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县水务局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县水务局年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员3人）；离退休人员19人。其中：退休19人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县水务局2016年度收入合计13741.24万元。其中：财政拨款收入11728.11万元，占总收入的54.62%，；其他收入2013.13万元，占总收入的9.38%。与上年对比，2015年收入合计10828.57万元，增加2912.67万元，2015年财政拨款收入10445.29万元，增加1282.81；2015年其他收入383.28万元，增加1629.85万元，主要原因分析水利工程项目投资增加，所以增加了收入，工资调资及工资正常变动。

二、支出决算情况说明

勐海县水务局2016年度支出合计18087.7万元。其中：基本支出327.96万元，占总支出的1.8％；项目支出17759.74万元，占总支出的98.2％；。与上年对比，支出9007.65万元，增加9080.05，基本支出260.99万元,增加66.97万元，项目支出8746.66万元，增加9013.08万元,主要原因分析，水利工程项目投资增加，所以增加了支出，工资调资及工资正常变动。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障勐海县水务局正常运转的日常支出327.96万元。与上年对比，基本支出260.99万元,增加66.97万元,主要原因分析，工资调资及工资正常变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出310.15万元占基本支出的94.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.43％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障县水务局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出11357万元。与上年对比6514.85万元,增加4842.15万元，主要原因分析：

- 水利工程项目增加。今年县级配套了打洛界河治理工程、十三座小水库、农村人畜饮水工程等项目

- 项目工程未进入预算.2014-2015年人饮安全工程、流沙河治理工程、那达勐小流域治理工程、南政河小流域治理工程、打洛界河治理二期工程和水利前期费都没进入预算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县水务局2016年度一般公共预算财政拨款支出16154.37万元,占本年支出合计的89.31%。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出8539.64万元,增加7614.73万元，主要原因分析，水利工程项目投资增加，工资调资及工资正常变动。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

县水务局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为45万元，支出决算为19.61万元，完成预算的43.58%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为8.54万元，完成预算的34.16%；公务接待费支出决算为11.06万元，完成预算的55.3%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因，厉行节约，节省开支经费。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.2万元，下降14.04%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.6万元，增长23.02%；公务接待费支出决算减少4.8万元，下降30.27%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因，厉行节约，节省开支经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.54万元，占43.55%；公务接待费支出11.06万元，占56.45%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、 公务用车购置及运行维护费支出8.54万元。其中：公务用车运行维护费8.54万元。公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出8.54万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于水利工程项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3、公务接待费支出11.06万元。其中：

国内接待费支出11.06万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待540批次（其中：外事接待0批次），接待人次2766人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水利系统相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

县水务局2016年机关运行经费支出17.81万元，与上年8.92万元对比，增加8.89万元,主要原因，公车改革和脱贫摘帽下乡。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。