海财农改字〔2017〕9号                签发人：胡茂琴

关于要求审批勐海县勐遮镇曼洪村委会

2017年边境县村级“四位一体”

建设试点项目的请示

勐海县发展改革和工业信息化局：

根据《云南省财政厅关于深化农村综合改革开展村级“四位一体”建设试点工作的意见》（云财农改〔2016〕1号）、《西双版纳州财政局关于提前下达2017年农村综合改革转移支付资金的通知》（西财农改发〔2016〕51号）和《中共云南省委组织部 云南省财政厅关于做好2017年边境县村级“四位一体”建设试点工作的通知》要求，我县完成了项目申报工作。目前，上级下达我县深化边疆党建长廊边境县“四位一体”试点资金250万元已到位，各项目规划设计及概算已全面完成，下一步将进入工程实施阶段。以下为勐遮镇曼洪村委会边境县村级“四位一体”建设试点项目建设工程实施的具体内容。

曼洪村委会隶属勐海县勐遮镇，有1537户4830人。有耕地总面积15788.47亩，人均耕地2.18亩。“四位一体”建设项目4项，预算总投资502万元。

一、建设内容及投资计划

曼洪村委会“四位一体”规划建设涉及4个项目，具体建设内容如下：

（一）提升农村人居环境

1.加强农村基础设施建设：（1）道路扩建，路基回填6000㎡，预算投资36.48万元；（2）挡墙建设，毛石挡墙650m³，预算投资29.25万元；（3）村内场地硬化，水泥硬化500㎡，预算投资7.50万元；2.开展农村环境整治：村内绿化，花池1543.50米，预算投资33.96万元。合计投资107.19万元。

（二）扶持村级集体经济发展

1.产业发展型：瀑布设施投入，公厕43.8㎡（水冲式砖混结构，8个蹲位），预算投资15.33万元；亭子3座（木结构凉亭），预算投资36万元；木栈道2700㎡（长1800米、宽1.5米），预算投资189万元；2.租赁经营型：铺面150㎡（钢结构铺面），预算投资9万元。合计投资249.33万元。

（三）提高农村公共服务水平

1.建设村级综合公共文化服务活动场所：（1）舞台108㎡（长12米、宽9米），预算投资12.96万元；（2）陀螺场含大棚：500m²，预算投资22.50万元；（3）活动场所配套设施1套（12米旗杆，2m×2m旗台、8块宣传栏、2.5m×4m黑板、8块村级制度牌），预算投资5.22万元；（4）舞台旁排水沟盖板34m，预算投资0.73万元；2. 建立村级农业综合信息服务网络平台：农村电子商务进平台完善相关设备及人员培训1项，预算投资1.60万元。合计投资43.01万元。

（四）支持农村基层组织建设

积极支持农村精神文明建设：（1）购买党旗17面、国旗128面、党徽1个，预算投资0.52万元；（2）农村实用人才、致富带头人和党员培训1项（结合农村党员素质教育暨新型农民培训、党员冬春训等培训工作，积极开展村组干部和农村实用人才、致富带头人和党员培训），预算投资2万元；（3）曼洪村委会党群教育中心200㎡，预算投资68万元；（4）曼洪村委会辽原小组社房重建100㎡，预算投资19万元；（5）曼洪村委会辽原村小组社房前活动场地及大棚200㎡，预算投资8万元；（6）会议室装修吊顶330㎡，预算投资4.95万元。合计投资102.47万元。

二、投资概算及资金来源

项目概算总投资502万元。村集体投入2万元，申请财政奖补500万元。

经上报州财政局审批，《中共西双版纳州委组织部 西双版纳州财政局关于勐海县2017年边境县村级“四位一体”建设试点项目实施方案的批复》（西财农改发〔2017〕5号），同意我县按照规划设计进行项目实施，现我县已决定面向社会实行公开招标，恳请县发改局根据以上项目情况给予审批实施为谢。

附件：中共西双版纳州委组织部 西双版纳州财政局关于勐海县2017年边境县村级“四位一体”建设试点项目实施方案的批复》

勐海县财政局

2017年4月24日

勐海县财政局办公室                        2017年4月24日印发