勐海县交通运输局2020年预算重点领域财政项目文本公开

项目一：

一、项目名称

勐海县打洛镇龙利桥

- 立项依据

西交发〔2020〕80号《西双版纳傣族自治州交通运输局关于勐海县打洛镇龙利桥施工设计图及预算的批复》

三、项目实施单位

勐海县交通运输局、勐海县农村公路建设指挥部、云南省交通发展投资有限公司

四、项目基本概况

勐海县打落镇边境线长36.5公里，是云南省管边控边工作的重点地区，打洛镇龙利村因地理位置及历史特殊原因，是目前距离边境线最近的村庄，进村公路需借道缅甸境内约3公里，给群众生产生活及管边控边工作造成不便。县交通运输局规划建设的打洛镇龙利桥项目，工程总投资20870251万元，建成后将极大的便利边境群众生产生活及边境管理，项目由云南省交通发展投资有限责任公司组织实施。

五、项目实施内容

桥梁为5×20米预应力（后张法）小箱梁桥，桥面宽净7.5+2×1.5米=10.5米，桥梁全长112米。项目批复总投资1979.8万元。

- 资金安排情况

由勐海县按基本建设程序组织开展相关工作，暂由云南省交通发展投资有限公司负责垫资。

七、项目实施计划

截至目前已完成桥梁复测工作，征地拆迁工作，施工人员，机械设备进场后，已修建完成桥梁施工便道，以及桥梁引道铺筑完成400米。

下一步工作计划。一计划2020年6月初完成桥梁预制场建设、水泥混凝土拌合场建设。加大投入桥梁机械设备，为桥梁下部构造施工做准备。二项目招投标工作已经完成审批备案，计划6月19日开展完成招投标工作。

八、项目实施成效

一是改变地区贫穷落后状况和促进民族园结、巩固国防及边境管控吶需要。建成后将推动打洛镇抵边村寨连通打洛镇交通环线，形成完善的公路网络运输系统，对加强边防基础设施和数字化边境建设，打造“边境小廠村”及云南勐海特色边境防线，推进管边控边、强边固边、疫情防控工作中发挥重要的作用。

二是发展勐海县发展特色旅游事业的客观需要。建成后将打通勐景莱(全国传统村落第二批名录之一村寨，属于4A级景区)至虍利村的旅游通道，将打洛镇全域旅游通道和边境道路连通，形成边境防控基础没施和镇域旅游环线共用共通的局面，对于促进周边抵边自然村经济发展、方便群众生产和生活将赶到积极的作用。

三是强化边境疫情防控的客观需要。能促进中缅双方及时通报疫情信息和防控措施，对开展边境地区疫情联防联控、打击非法出入境、实现全域旅游通道和边境道路连通，促进凨边抵边自然村经济发展、方便群众生产和生活将起到积极的作用，能最大限度降低疫情跨境传播风险，巩固疫情防控成果。

项目二：

一、项目名称

勐海县村邮站补贴专项资金

二、立项依据

西政办法〔2017〕73号《西双版纳州人民政府办公室关于印发西双版纳州“村邮站”建设实施方案的通知》

三、项目实施单位

勐海县交通运输局、中国邮政集团公司云南省勐海县分公司

四、项目基本概况

根据西政办发〔2017〕73号文件，根据西双版纳州“村邮站”建设实施方案，现勐海邮政公司已按方案要求完成勐海县村邮站建设，并于2017年11月27-28日完成第一期村邮站培训工作，根据方案第五条，投递预算，县级财政负担日常管理经费，村邮站补贴每人每月100元，由县市财政预算予以解决。现各村邮站顺利开展着通邮工作，为确保各村邮站正常履职，勐海县共建村邮政91个。

五、项目实施内容

勐海县共建村邮站91个，每月补贴100元，由县财政预算解决。现各村邮站顺利开展通邮工作，为确保各村邮站政常履职，勐海县共村邮政91个，预算资金109200.00元(拾万零玖仟贰佰圆整)。

六、资金安排情况

县财政已经安排年初预算109200.00元。

七、项目实施计划

计划于本年7至8月兑付完毕。

八、项目实施成效

“村邮站”是农村实现普遍服务的重要基础设施，是保障和支撑农村邮政普遍服务、快递服务的重要终端。项目实施后更好的维护了农村群众的通信权利，有力提高了农村通邮、通递服务水平，服务“三农”。有力的推进了美丽乡村建设、实施精准扶贫和邮政服务战略，确保了农村群众享有便利、安全的普遍服务、快递服务，促进社会和谐稳定。