西双版纳州勐海县生态创建

工 作 信 息

2012年第31期

勐海县生态创建领导小组办公室             2012年12月14日

一、12月2日，由格朗和乡生态乡镇工作领导小组副组长罗安平（副乡长）带队，组织乡创建工作组及帕真村委会的曼科松村小组、黑龙潭村小组、帕真老寨村小组的村干部等一行10人到勐海镇、勐遮镇参观学习创建经验。

考察组一行首先来到县环保局就如何开展生态乡镇工作与县创建办进行了座谈，座谈会上县环保局局长徐向宏作了动员讲话，他指出：创建国家级生态乡镇是当前全县上下面临的一项重要而艰巨的工作任务，也是加强环境保护、提升勐海“普洱茶第一县、版纳春城”品牌的一次极好契机。要求各级部门一定要统一思想，坚定目标，落实措施，凝聚合力，为确保我县创建国家级生态县目标能够如期实现做出更大的努力。随后县创建办周坤就生态创建技术规范作了讲解（见图示1）。

会后在县创建办工作人员的陪同下先后参观了勐海镇曼法村和曼板村，听取了勐海镇政府负责环保工作的领导情况介绍，并实地参观了勐遮镇“两污”基础设施建设。（见图示2、3）

（图示1）

（图示2：到勐海镇曼法村就村庄环境整治进行考察）

（图示3：到勐遮镇就“两污”的基础设施建设进行考察）

二、为加快推进勐往乡创建国家级生态乡镇工作进度，12月6日，县创建办（环保局生态股股长）周坤在乡创建工作分管领导龙部长及曼允村委会村干部的陪同下，实地查看了垃圾处理场选点位置。

县、乡创建工作组一行深入到曼允村民小组，通过实地查看了解垃圾处理场的位置、面积等情况后，一致认为此位置很理想。县创建办工作县要求：勐往乡党委政府要根据相关要求做好征地的协调工作，提出相应的实施方案，建设资金一到位，立刻组织实施，按时保质完成创建工作，迎接国家和省专家组的检查验收，确保生态乡镇创建工作顺利过关。（见图示4）

（图示4）

三、勐满镇党委政府为了加大对生态创建工作的宣传力度，根据大型户外宣传广告作为“创建国家级生态乡镇”的主要宣传支撑材料之一的要求，在主要街道位置设立了生态创建大型户外宣传广告牌，旨在引导鼓励全社会力量参与生态创建建设，形成全民共建国家级生态县的良好氛围。（见图示5）

（图示5）

四、勐阿镇为进一步推进生态文明建设工作，12月2日集镇街道两污排水沟建设破土动工，排污沟全长1080米（见示图6）；同时，为使生态乡镇创建工作得到扎实推进，镇政府组织镇生态创建工作组到亮点村宣传、指导创建工作13人次。一是帮助亮点村制定出规范有序的卫生打扫制度；二是进村组实地勘查集镇垃圾处理场用地与农地置换工作。三是完成宣传标语进村上墙21条（见示图7）

（示图6）

（示图7）

五、勐混镇集镇生活污水处理1号氧化塘建设接近尾声，目前正抓紧完善水生植物种植和防护网建设（见示图8）。

（示图8）

六、为使2013年的创建工作能够顺利开展，县创建办积极开展前期准备工作，协助勐往乡、勐宋乡、格朗和乡、西定乡、布朗山乡完成了“两污”建设的选址工作，目前五个乡进入征地工作阶段。

抄报：县生态创建工作领导小组组长、副组长、县生态创建工作领导小组成员单位。

勐海县生态创建工作领导小组办公室                 2012 年12月14日印发

联系电话：0691-5124682  电子邮箱：KO20012828@163.com

mhxstcj@163.com