2016年勐海县生态创建建设项目实施方案

为进一步深入推进生态文明建设，巩固提升国家级生态乡镇、国家生态县创建成果，改善人居环境，着力提升生态村建设，结合我县实际情况，特制定本实施方案。

一、指导思想

以科学发展观为指导，紧紧围绕生态县战略部署，以人与自然和谐发展为主线，以“经济发展、资源节约，清洁生产、绿色生活，环境优美、管理到位”为总体要求，以改善人居环境为根本，以村镇环境综合整治为突破口，以广大农民群众积极参与为主体，以完善长效管理机制为保障，坚持高起点规划、高标准建设、高效能管理，优化生态环境、发展生态经济，努力打造生态良好、环境宜人、村容整洁、生活舒适的美好家园，为实现生态文明建设目标奠定坚实基础。

二、建设原则

（一）立足实际，科学规划。从各乡镇和黎明农场管委会实际出发，着眼于长远发展，做到科学布局，统筹安排，体现建设的阶段性和侧重点，达到资源综合利用，效能整体发挥的目的。

（二）突出重点，因地制宜。项目实施以10个乡镇和黎明农场管委会为单位，根据乡镇村落条件和必须解决的环境问题，优化配置各种项目，集中投入，整体推进生态文明建设。

（三）多措并举，建管并重。明确职责，细化任务，形成合力，全面做好项目实施管理工作，项目完成后建立项目运行管理机制，把提升群众生活质量和文明素质作为项目行动的根本目标，推动环保公共设施向农村延伸，社会服务向农村覆盖，精神文明向农村传播，不断提高群众幸福指数。

三、总体目标

巩固提升国家级生态乡镇、国家生态县创建成果，完善垃圾处置、村庄污水处理设施，通过项目的实施使10个乡镇及农场管委会“脏乱差”现象得到明显改变，人居环境得到改善。

四、主要内容和资金测算

以人居环境质量改善为主要目标，重点开展村庄环境综合整治项目。项目涉及10个乡镇和黎明农场管委会，覆盖17个村委会19个村小组和黎明农场管委会1个生产队1个居民小组。

主要项目内容如下：

1、生活污水治理工程 ；

2、生活垃圾处理工程；

3、村寨亮化工程；

4、环境空气质量自动监测站建设。

（一）生活垃圾处理工程

全面开展垃圾清理，着力改善村寨生活环境，做到村容镇貌整洁。

⑴新建垃圾焚烧炉1座，配套垃圾清运车1辆，车载式垃圾斗4个。

⑵新建半封闭垃圾池2座。

- 生活污水治理工程

新建污水处理设施7座及附属设施。

- 村寨亮化工程

安装节能灯14盏。

（四）环境空气质量自动监测站建设

安装环境空气质量自动监测站设备2套。

项目总投资540万元。主要技术经济参数见附表。

2016年生态建设项目资金主要技术经济参数表

|  | 乡镇 | 项目内容 | 规模 | 单价(元) | 预算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （万元） |  |
| 1 | 勐海镇 | 曼景檬小组环境综合整治 |  | 200000 | 20 | 曼真村委会曼景檬小组 |
|  |  | 广飘小组生活污水处理工程及污水收集沟建设 | 生活污水处理设施及污水收集沟 备注：变更为曼袄村委会广飘村 | 300000 | 30 | 曼袄村委会广飘村 |
|  |  | 小计 |  |  | 50 |  |
| 2 | 勐混镇 | 勐冈村环境综合整治 | 垃圾焚烧炉1座、配置垃圾清运车1辆、车载式垃圾斗4个 | 200000 | 20 | 勐混村委会勐冈小组 |
|  |  | 小计 |  |  | 20 |  |
| 3 | 打洛镇 | 打洛镇村寨环境整治项目 | 打洛镇村寨环境整治项目 | 200000 | 20 | 涉及两个村委会 |
|  |  | 小计 |  |  | 20 |  |
| 4 | 勐遮镇 | 曼光村环境综合整治 | 污水处理设施1座及附属工程 | 400000 | 40 | 曼根村曼光村 |
|  |  | 勐遮镇村寨环境综合整治项目 | 勐遮镇村寨环境整治项目 | 300000 | 30 | 涉及4个村委会 |
|  |  | 小计 |  |  | 70 |  |
| 5 | 勐阿镇 | 曼松村民小组氧化塘 | 生活污水处理设施1座 | 200000 | 20 | 曼迈村委会曼松村民小组 |
|  |  | 污水沟渠建设 | 污水沟渠项目工程(毛石之砌污水沟渠)（230m×0.6×0.6） | 300 | 6.9 |  |
|  |  | 污水沟渠建设 | 污水沟渠项目工程(混凝土浇灌污水沟渠)（124m×0.4×0.4） | 250 | 3.1 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 30 |  |
| 6 | 勐满镇 | 节能灯亮化工程 | 14盏 | 5000 | 7 | 涉及南达村委会勐囡村10盏、景飘村2盏、黄竹林村2盏 |
|  |  | 集镇“两污”设施补助 |  | 30000 | 3 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 10 |  |
| 7 | 格朗和乡 | 曼科松小组排水沟建设 | 排水沟及盖板（400米） | 200000 | 20 | 帕真村委会曼科松村民小组 |
|  |  | 小计 |  |  | 20 |  |
| 8 | 勐宋乡 | 曼丙小组污水处理设施 | 污水处理设施1座 | 40000 | 4 | 曼迈村委会曼丙小组 |
|  |  | 集镇“两污”设施补助 |  | 60000 | 6 |  |
|  |  | 小计 |  |  | 10 |  |
| 9 | 勐往乡 | 曼糯坎小组污水处理设施 | 污水处理设施1座 | 200000 | 20 | 糯东村委会曼糯坎小组 |
|  |  | 小计 |  |  | 20 |  |
| 10 | 布朗山乡 | 曼班三队环境综合整治 | 污水处理设施1座、半封闭垃圾池1座 | 360000 | 36 | 曼囡村委会曼班三队小组 |
|  |  | 章家四队半封闭垃圾池 | 半封闭垃圾池1座 | 40000 | 4 | 章家村委会章家四队 |
|  |  | 小计 |  |  | 40 |  |
| 11 | 农场管委会 | 污水收集沟 | 840米 |  | 50 | 景真生产队第二居民小组 |
|  |  | 第二居民小组污水处理设施 | 污水处理设施1座 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  | 50 |  |
| 12 | 县环保局 | 环境空气质量自动监测站设备 | 2套 |  | 200 | 县环保局及县委党校各1套 |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |
| 工程总投资 |  |  | 540 |  |

五、总体方案设计

（一）指导思想

紧紧围绕建设“生态文明”这一条主线，巩固提升“国家生态县”和“可持续发展”二大战略，根据《村庄整治技术规范（GB50445-2008）》、《农村生活污染防治技术政策》（环发[2010]20）等有关技术文件要求，农村环境整治的技术路线是：针对区域性突出环境问题类型，在优先开展污染物源头削减、资源化利用的基础上，按照因地制宜、循环渐进和分类指导的原则，推进分散处理与集中处理相结合、城镇与周边农村污染治理相结合、农村生活与农业生产污染防治相结合，并注重技术集成和改进创新。

（二）项目总体目标

以科学发展观为指导，通过村落生活垃圾、污水处理工程的实施，达到以下目标：

⑴有效解决区域内“脏乱差”现象；

⑵有效消减项目区域垃圾、污水对环境的污染负荷，使环境及区域河流环境进一步改善；

⑶项目的实施，加快了各类环保基础设施的完善，提高了环境清洁程度，为居民提供舒适的生活空间，人居环境明显改善，生活环境质量得到提高；

(4)通过安装环境空气质量自动监测站设备，将为我县有效地控制大气污染提供科学、准确、可靠的依据，有针对性的开展环境污染的预防和治理工作，让群众更好的享受健康绿色的生活环境，同时根据国家考核要求，达到国家重点生态功能区县域生态环境质量评价考核的指标要求，关乎生态功能区转移支付资金分配，有效提供国家重点生态功能区考核数据；

(5)通过生态项目的实施，逐步提高民众的环保意识，使人民群众参与到环境保护和建设中来，环保理念逐步深入人心，营造出一种人与自然、人与人之间和谐相处的氛围，促进社会经济环境持续发展。

（三）总体技术方案

根据各乡镇和黎明农场管委会上报的项目实施方案，以及需要完善的环保基础设施和污染现状，通过综合平衡和技术审核，有针对性的编制治理工程方案。

根据美丽乡村相关要求，选取重点村落实施“两污”设施。项目区地势平缓，人口集中的乡镇以完善垃圾清运设施为主；交通较差垃圾清运困难的，没有固定垃圾堆放场地的，以建设减量化设施(焚烧炉、垃圾池）进行垃圾减量化处理为主。按照合理利用项目资金，提高资金的利用效率的要求和巩固提升国家生态县创建成果要求，确定项目方案。

六、项目组织管理与实施

（一）组织制度保障

为了加强对项目实施的组织领导，高效快捷地实施各项工程，项目管理体系主要涉及县、乡、村三级。各乡镇和黎明农场管委会工程建设接受勐海县环境保护局的统一监管，在项目筹建、建设至建成运行，均建立项目“三级”法人责任制，确保项目实施各个环节、各个阶段、各项建设内容、工程建设和资金使用等处于严格的制度管控之中，项目由环保局委托各乡镇政府和黎明农场管委会负责实施。

（二）工程运行机制

全面实行项目实施方案审查制、项目进度月报制、项目验收制、工程决算审计制、设施运行管理账制、目标责任制等，把好项目申报关、实施方案审查关、过程序管理关。

（三）严格执行项目核帐制

项目实行报账制，并委托各乡镇具体实施，各乡镇根据项目实施方案和项目实施合同等制定项目实施计划和资金使用计划，报县环保局、财政局审核后，由乡镇组织开展项目实施，并按照项目实施进度向县环保局、财政局提出报账申报，根据预算批复、项目实施合同、资金安排等。

项目完工后，县环保部门和县财政部门及时组织项目验收。

（四）广泛宣传，深入发动。

通过项目的实施，广泛发动宣传，突出宣传实施生态建设工程的重要意义，提高广大群众的思想认识，使群众自觉行动，积极投身到建设中去。加强对农民群众的教育和培训，使其积极参与生态村工程建设和长效管护工作，努力形成人改造环境、环境改变人的良性循环，共建文明、生态、和谐的农村新环境。