海环请〔2016〕6号                      签发人：赛 勐

勐海县环境保护局

关于实施2016年勐海县西定乡章朗村传统村落环境综合整治项目的请示

勐海县发展改革和工业信息化局：

2015年，勐海县西定乡章朗村被列为云南省第一批传统村落,按照《云南省财政厅 云南省环境保护厅 云南省住房和城乡建设厅关于下达2015年中央财政农村节能减排资金（第一批）支持传统村落保护的通知》（云财建〔2015〕304号）文件安排西定乡章朗村农村传统村落环境整治资金,工程总投资额为150万元，项目涉及章朗新寨、章朗中寨、章朗老寨。主要项目内容如下：

1、生活垃圾收集清运工程。

2、生活污水收集处理工程。

（一）生活垃圾收集清运工程

全面开展垃圾清理，着力改善村落生活环境，做到村容村貌整洁。

配备30L户用分类垃圾桶530个，360L户外垃圾桶45个，钩臂式垃圾车1辆，垃圾减量化设施（1t/d）1座，垃圾清扫工具3套。

（二）生活污水收集处理工程

新寨新建300mm×300mm截污沟300m,新建300 mm×500mm截污沟200m,修缮300 mm×500mm截污沟200m,新建污水处理系统1座（30㎥/d）；

老寨新建300mm×300mm截污沟400m，新建300mm×500mm截污沟500m，新建生态沟500m（40㎥/d）；

中寨新建300mm×300mm截污沟200m，新建300mm×500mm截污沟300m，新建生态沟300m（20㎥/d）；

为确保在既定时间内建设完工，使工程尽快投入使用, 请贵局批准工程实施。

附件：勐海县西定乡章朗村传统村落环境综合整治项目实施方案文本

勐海县环境保护局

2016年5月23日

勐海县环境保护局办公室         2016年5月23日印发

（共印3份）