勐海县交通运输局

2014年部门决算情况说明

一、基本职能及主要工作

单位主要职能勐海县交通局主要承担着全县交通发展规划,宏观管理,公路建设规划勘测设计,投资施工管理,公路养护管理,运输行业管理等工作任务。

# 2014年工作取得的主要事业成效

2014年我局在县委、县政府和上级交通运输主管部门的正确领导下，以党的十八大精神为指导，认真履职，开拓创新，全力推进我县农村公路建设。取得了显著成效。

重点项目建设情况

截止2014年10月，我局完成固定资产投资9441.94万元，至2014年12月底我局保证完成州局下达的建设计划。具体项目实施情况为：

1.2012年行政村路面硬化项目

该项目分为11个合同段，设计全长114.5公里，计划投资7879万元，设计预算批复6646万元。该项目分为两部分来实施：一是勐布线至班章老寨公路，全长29.7公里，整合至勐海县古茶区旅游项目道路工程；二是其余里程84.6公里，于2013年2月开工建设，至2014年4月完工，完成投资3039万元（其中2014年完成投资739万元）。

2.2012年“村村通”工程

2012年州交通运输局下达勐海县农村路网自然村“村村通”公路工程建设任务里程为263公里，已实施里程121.9公里，完成建设投资2630万元，（2014年完成投资177.38万元），其中：州级补助资金855万元，整合兴地睦边、兴边富民、农业综合开发、整乡推进等项目资金1775万元。

3.2013年行政村路面硬化项目

我县2013年行政村道路硬化工程建设项目12个，总里程为160公里，项目预算总投资为1.25亿元，其中中央车购税补助资金8000万元，地方配套资金4175万元。该项目于2014年6月开工建设，现已完成投资约4734万元。

4.勐海县古茶文化旅游项目农村公路改造工程

分为勐海县昆洛公路～南糯山～格朗和农村公路改造工程等5条农村公路改造工程。总里程95.52235公里，总投资为11931.17万元。该项目建设模式为BT模式，由云南海源林投资有限公司投资建设,目前正在实施的子项目有：

⑴勐海县勐混镇贺开班章段农村公路改造工程（贺开村委会曼迈村～老班章段）中的勐混镇贺开村委会曼龙新寨至珍贵林木示范点公路改造工程

该项目全长6.20公里，路面类型为半整齐块石弹石路面；设计预算计划投资1251万元，于2014年2月开工建设，现约完成投资500万元。

⑵老班章至布朗山农村公路改造工程

该项目全长29.7公里，采用半整齐块石弹石路面建设，计划投资3607万元，于2014年2月开工建设，现约完成投资1050万元。

5.勐宋乡农村公路改造工程

该项目全长15.7公里，设计预算批复2816万元，现已经完成招投标工作，施工队已于2014年5月5日进场施工，现约完成投资840万元。

6.垦区道路

该项目于2014年4月施工，全长9.18公里，设计预算批复615万元，目前已完工，正准备进行交验质量检测工作。

7. 勐海县格朗和乡政府至曼麻榜农村公路

该项目全长6.7公里，路基宽6.5米，路面宽4.5米，总投资420万元。现路基工程已完成，已进行路基转序工作，已进行5公里水泥混凝土路面的铺筑。完成投资约368万元。

成效

（一）是促进了农村“生产发展”。农村公路建设不仅解决了长期以来困扰农民的出行难、乘车难、上学难、就医难的问题，更重要的是从根本上改变了农村封闭的状况，畅通了城乡交流的渠道，促进了农副产品运输业、农村种植业、养殖业及旅游业的发展，保证了蔬菜、香蕉、西瓜等农副产品运送县外，进一步繁荣了农村市场，极大的拉动了消费需求。农村公路建设中，各施工单位尽可能使用当地农民工，解决农村剩余劳动力问题，增加农民收入。

（二）是促进了“乡风文明”。随着农村公路等级水平和畅通能力的普片提高，通车率逐步提高，增强了城乡之间、乡村之间的联系，加快了农村信息传播和对外交流，农民市场竞争意识、现代科技意识不断增强，传统的生产生活方式和思想观念得到明显改变，增强了党群、干群关系的改善，提高了乡风文明，醋劲了平安和谐建设，促进了农村经济。

（三）是促进了“管理民族”。农村公路建设是村民自治、“一事一议”运用最广泛、效果最实在的成功实践，及增强了基层干部民主管理的意识和能力，也增强了农民群众民主管理、民主监督的主动性，探索出了农村民主管理的新思路、新方法和新理论。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个，在职在编实有人数17人，其中：财政全供养17人；在编实有车辆2辆。离退休人员16人，其中：离休1人，退休15人。

三、部门决算总体情况

2014年决算总收入2014年总收入137 205 421.04元。其中：财政拨款130 323 921.04元，占总收入的94.98%；其他收入6 881 500.00元，其中：非本级财政拨款668.15万元，其他20万元。占总收入的5.02%；

部门决算总支出119 376 100.00元。其中：基本支出2 862 700.00元，项目支出116 513 300.00元。项目支出中基本建设类项目支出64 690 000.00元，行政事业类项目支出51 823 300.00元。

（一）基本支出情况。2014年基本支出为286万，其中：基本工资，津贴补贴等人员经费支出为120万元，对个人和家庭的补助，包括离退休费及抚恤金独子费等132万元，占总支出的57.65％；办公经费、印刷费、水电费、燃汽费、办公设备购置等日常公用经费为34万元，占总支出的42.35％。在职的人均工资为4580.98元，人均退休费3231.01元。我单位人均工资及离退休费在合理范围内。

（二）项目支出116 51.33万元，州交通局拨款用于农村道路建设1,999,264.82元，西交发（2013）255号农村公路建设补助105,000.00元，海财预字（2013）307、海财预字（2013）379、下达西财预发（2012）348、海财预字（2013）418号州级配套自然村公路“村村通”工程建设资金3,550,000.00元，海财预字（2013）419号勐宋乡曼迈路、下大安机耕路等生产道路建设项目780,000.00元， 海财建（2014）155、102号地方配套2011年行政村路面硬化建设资金5,885,000.00，海财建字（2014）101号2013年农村路网自然村“村村通”工程切块建设资金900,000.00元，海财建字（2013）45、海财建字（2013）99号县城排洪设施建设9,162.11元，海财预字（2014）155、176号勐宋乡县乡公路建设勐宋公路4改3工程12,037,095.77元，海财建字（2014）190号勐海公路工程5,000,000.00元，海财建字（2013）153号项目前期费70,000.00元，海财建字（2014）103号2013年省预算内农村公路建设项目勐满城子村公路建设1,432,137.01元，海财建字（2014）104号贺开村委会曼龙新寨至珍贵林标范点公路工程电力杆线拆迁资金65,371.20元，海财预字（2014）74号2014年地方配套公路养护资金2,460,600.00元，海交字（2010）236号批复农村公路养护省级配套资金2,753,092.73元。西交发（2013）95号批复2013年省级补助农村公路养护资金4,410,817.69元。海财建字（2014）82号中央车购税用于农村公路建设2014年行政村路面硬化64,690,000.00元

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2014年部门公共预算财政拨款支出10976万元,占本年支出合计94%。2014年总支出为10976万元，比上年增加2.59万元，增长0.72%，基中支出为338.6万元，比上年减少2.35万元，下降0.69%，基中：人员经费支出下降1.34%，日常公用经费增0.21%。项目支出为21.88万元，比上年增加4.9万元增29.16%。

五、“三公”经费决算情况说明

勐海县交通运输局“三公”经费2014年预算总体安排了因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行维护费1.8万元、公务接待费1.7万元，共计3.5万元。2013年预算安排因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行维护费4万元、公务接待费4万元，共计8万元，2014年较2013年预算安排三公经费减少4.5万元。

因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行维护费2.8万元其中财政拨款支出数1.8万元。公务接待费3.6万元，其中财政拨款数1.8万元。2014年全年“三公”经费财政拨款预计执行数较2014年“三公”经费财政拨款预算数公务用车运行维护费为0元，公务接待费为0.1万元是因为2014年农村公路建设较往年增多下乡建设公路情况较往年多，上级部门考核检查的情况较往年多，所以较预算数有所增加。2014年全年“三公”经费财政拨款预计执行数较2013年“三公”经费财政拨款决算数公务用车运行维护费为-1.2万元，公务接待费为-3.20是因为我局严格控制“三公”经费，对因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费采取了严格审批及讨论的措施进行控制，厉行节约。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用公共预算财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

七、名词解释