交 通 汛 期 信 息

（四）

勐海县交通局                                               2009年7月17日

2009年7月9日，勐宋乡曼吕公路因连续强降雨，造成该条公路多处发生上边坡山体滑坡和路基塌陷，该公路交通中断。2009年7月8日我局召开局务会议，启动《勐海县交通局防汛抗洪应急预案》。2009年7月9日，局领导带领工程技术人员奔赴水毁现场，研究抢险保通工作,并安排布置抢险保通相关工作。由于7月10～11日两天连续下雨，抢险保通工作无法进行。7月15日，机械进入水毁路段进行抢险，经过3天紧张工作，于7月17日下午15时，完成勐宋乡曼吕公路的抢险保通工作，共计清除坍方约2万余m3，重新开通便道一段约50米。

抢险工作完成后，经我局工程技术人员现场检测，勐宋乡曼吕公路有部分路段路基基础已被雨水冲空，存在安全隐患，现目前，只能通行1吨以下的车辆，客运班车不能安全通行（已下达暂停运营通知）。