勐海县勐遮镇下曼来至西定乡上曼来油路续建工程简   报

第（一）期

勐海县交通局                             2009年11月2日

勐海县勐遮镇下曼来村至西定乡上曼来村公路，属于勐海县县乡公路—勐巴线中的一段，全长9.692公里。该项目经州交通局批准立项建设，于2007年2月25日动工修建，截止2008年5月30日，完成该路段基路基补强，级配碎石基层和3.3km的水泥稳定层铺筑，因进入雨季无法继续施工，工程暂停。在工程停工期间，由于大量运矿车辆超载运输碾压，造成该路段6.4公里级配碎石基层全部损坏，路基严重受损，严重影响通行。为提高道路通行能力，满足矿业运输要求，经县政府海政复〔2009〕27号文件批复，将该路段交由矿业公司修建、养护，但矿业公司至今未动工修建，只对该路段进行了简单的维护。为确保道路的安全畅通，加快勐海县县乡公路油路化进程，经县政府海政复〔2009〕111号文件批复，决定对该路段进行续建。并要求2010年春节前完成建设任务。

按照政府要求，我局迅速组织施工单位于2009年10月20日进场开工建设，截止2009年10月31日，共计完成全段6.4公里的路基调型和1.3公里的级配碎石基层，完成投资约60万元。