勐海县勐遮镇下曼来至西定乡上曼来油路续建工程简   报

第（五）期

勐海县交通局                            2009年12月14日

勐海县勐遮镇下曼来村至西定乡上曼来村公路油路改造工程，自2009年10月20日进场开工续建设来，共投入各类工程机械6台套，组织工程技术人员4人、民工20余人。在施工过程中精心组织，克服了行车干扰大，特别是运矿车辆密度大、超载碾压等困难，即保证了车辆通行，又确保了工程的顺利进展。

截止2009年12月13日，共计完成全段路基调型及级配碎石基层辅筑，完成水泥稳定层铺筑3.7公里，完成总投资约255万元。

已铺筑完成的水稳层                已铺筑完成的水稳层

质量现场检测—钻芯取样

质量现场检测—检测弯沉值