2017年度农村饮水安全巩固提升工程

项目基本情况及进展：勐海县2017年度农村饮水安全巩固提升项目计划解决勐海县11个乡镇，204个项目点，共计6.4533万人的饮水安全问题。项目建设内容为：水质净化和管网设施改造同时配套消毒设备。项目实施方案已进行完善，现因结合实际需对方案进行调整，原计划于2017年6月完成方案审批工作延期到7月。

勐海县水务局

2017年7月8日