勐满水库工程项目进展情况(8月)

勐满水库工程由大坝、溢洪道、输水隧洞组成并配套集镇供水工程和渠系工程，设计供水人口11630人，设计灌溉面积1.05万亩。水库坝址以上集水面积21.6km2，最大坝高50.65米，总库容298.22万m3，兴利库容218.95万m3，年总供水量791.0万m3。

水库枢纽工程已全部完工，并通过下闸蓄水验收；供水工程已经完成,供水管线打压试验已合格，现已正常供水。正在建设渠道工程，目前完成4500多米沟渠平台开挖，完成2400米渠道建设，同步进行项目资料整理工作。