勐遮镇（镇域）集中供水工程进展

情况（8月）

勐遮集镇供水工程属改扩建项目（存量+新建），工程设计规模为近期为10000立方米/日，远期16000立方米/日，项目采取PPP模式运作，工作分两部分（政府采购投资人和项目建设）同步推进。目前，采购前各项工作已准备就序，现已启动政府采购阶段，正与县采购办对接相关事宜；项目建设前期的水厂厂址范围、管网测量、征地工作已经完成（正在进行征地补偿公示），正在加快推进施工图审查、水保、环评、土地等手续办理，计划于年底之前完成招投标后开工建设。