2017年度农村饮水安全巩固提升工程

项目进展情况（10月）

2017年度勐海县农村饮水安全巩固提升项目以巩固提升、改善水质为目标，计划在2016年度项目基础上，完成全县除集镇供水外所有农村供水的水质提升工程，彻底解决我县农村饮水水质不达标、饮水不安全问题。目前，主体工程已完工，正在推进净水设备安装调试，预计11月底全面完工；第二批次项目将在第一批次项目实施完成后立即组织实施。