勐遮镇（镇域）集中供水工程项目进展情况（10月）

勐遮镇（镇域）集中供水工程项目是省州的重点项目之一，更是我县重要的民生水利工程。项目按照近、远期分期实施，近期分主要建设完善输配水管网，远期扩建现有处理设施。近期分为一期、二期实施，本次实施的项目为近期的一期工程，主要建设管径为DN500的K9级球墨铸铁管及DN150-DN500的K9及球墨铸铁管配水管网，总长72.274千米，以及阀门、消火栓等附属设施。项目开工仪式已于2017年12月29日举行，2018年10月25日与省水投公司签订投资协议。施工用水、道路已通，场地平整已完成，正在进行厂区围护工程施工。项目公司组建中，准备主体工程招投标工作，开展原水管线征占地测量和宣传工作。