曼桂中型水库工程项目进展情况（11月）

曼桂水库工程于2016年10月13日开工。目前，完成导流输水隧洞洞身段混凝土浇筑440米（洞身段已浇筑完）、竖井混凝土浇筑39.4米（竖井已浇筑完）、出口段混凝土浇筑273.5米，检修闸门已安装，满足过流条件；完成引水隧洞出口段开挖、一期支护303米，完成进口道路开挖、输电线路架设；完成坝壳料道路开挖2700米，坝壳料场开始剥离；完成输水渠道平台开挖4000米。11月初开始大坝清基工作。