2017年度农村饮水安全巩固提升工程

项目进展情况（3月）

2017年度勐海县农村饮水安全巩固提升项目以巩固提升、改善水质为目标，计划在2016年度项目基础上，完成全县除集镇供水外所有农村供水的水质提升工程，彻底解决我县农村饮水水质不达标、饮水不安全问题。第一批次项目已于2017年12月27日完成招标工作，于2018年1月10日完成合同签订，1月15日已正式进场施工。目前，主体工程已完工，正在推进净水设备安装调试，预计5月底全面完工；第二批次项目将在第一批次项目实施完成后立即组织实施。