2017年度农村饮水安全巩固提升工程

进展情况（5月）

2017年度勐海县农村饮水安全巩固提升项目以巩固提升、改善水质为目标，计划在2016年度项目基础上，完成全县除集镇供水外所有农村供水的水质提升工程，彻底解决我县农村饮水水质不达标、饮水不安全问题。项目涉及全县11个乡镇及黎明农场、54个村委会、276个项目点，共计解决现状供水人口19303户、86427人。其中：涉及2个贫困乡、40个贫困行政村及之外有建档立卡贫困户分布的村寨共计168个，现状供水人口11431户、52087人，建档立卡贫困人口197户、609人。第一批次项目已于2017年12月27日完成招标工作，于2018年1月10日完成合同签订，1月15日已正式进场施工。目前，主体工程已完工，正在推进净水设备安装调试，预计6月底全面完工；第二批次项目将在第一批次项目实施完成后立即组织实施。