勐 海 县 水 务 局 工 作

简    报

第39期

勐海县水务局办公室                2019年9月5日

水利部到我县检查指导重点水利

项目建设工作

2019年9月4日，水利部建设司副司长张严明一行4人，在省水利厅副巡视员熊执中、州水利局局长张建荣陪同下到我县检查指导重点水利项目建设工作。

检查组一行前往打洛镇现场查看云南15项目（勐海）推进情况后，在县水务局二楼会议室召开了汇报会。会议由副巡视员熊执中主持，会上首先听取我县水利工作开展情况，在县委、县政府的正确领导下，通过全县人民群众努力共争取中央和省级补助资金3.2739亿元（其中中央1.1698亿元，省级2.1041亿），县政府落实到位水利前期经费1170元，项目配套到位资金1107.9万元。2019年全县固定资产投资目标任务为2.2亿元，截止8月下旬完成1.377亿元，为全年目标任务的63%；推进了一系列的机构改革，建立和完善了管理制度，强化监督管理，落实水利工程运行管理体制和机制，保证了水利工程能正常运行，发挥效益。随后州水利局局长张建荣向检查组汇报存在的问题和面临的实际困难。最后检查组充分肯定了我县水利工作有成绩、有前瞻性，水利规划到位，前期工作扎实，为争取上级补助资金和开工建设创造了条件。

张副司长指出：一是继续扎实做好重点水利项目前期工作，加快项目建设，确保任务按期完成；二是借鉴学习先进地方的好做法，多方积极争取资金，推进项目落地实施；三是根据时间节点做实做好工作计划，并严格按照工作计划开展工作，确保完成工作任务；四是抓紧落实已完工项目的验收工作，以便更好向上级争取新项目和资金。五是进一步完善水利工程运行管理体制机制，强化水利工程运行管理和监督管理。(撰稿人：李宏）