2017年度农村饮水安全巩固提升

工程项目进展情况（2月）

2017年度勐海县农村饮水安全巩固提升项目以巩固提升、改善水质为目标，计划在2016年度项目基础上，完成全县除集镇供水外所有农村供水的水质提升工程，彻底解决我县农村饮水水质不达标、饮水不安全问题。项目批复总投资4092.01万元，涉及全县11个乡镇及黎明农场、54个村委会、276个项目点，共计解决现状供水人口19303户、86427人。

2017年度勐海县农村饮水安全巩固提升项目分2个批次组织实施：第一批次实施168个建档立卡贫困村寨及布朗山乡集中供水工程；第二批次实施107个巩固提升村寨。其中：第一批次项目已于2017年12月27日完成招标工作，于2018年1月10日完成合同签订，1月15日已正式进场施工。目前，第一批项目已经完工；第二批项目于10月底开工，计划2020年4月完工。