勐 海 县 水 务 局 工 作

简    报

第11期

勐海县水务局办公室                2020年4月4日

疫情防控  水利系统充分发挥后备军力量

2020年全县旱情严峻，供水紧缺，打洛镇气温较县城偏高，全镇水资源空间不均衡，旱季缺水严重，因受新冠肺炎疫情影响，打洛口岸入境人数增加，入境人员隔离安置于镇内，导致用水量剧增，进入3月，集镇供水水源来水量剧减，每天仅能保障1-2小时供水需求，供需不平衡亟待解决。

3月20日，县防汛抗旱指挥部召开会商会议，会议通报了经县政府常务会批准的《勐海县2020年农村供水抗旱应急工程组织实施方案》，并对落实工作进行了安排部署。为做好疫情防控期间抗旱应急工程，县水务局将解决打洛镇集镇供水问题放在首位，积极应对。21日上午组织施工、监理、检测以及材料供应商召开紧急会议，会议提出要求：要牢牢把握疫情防控始终为第一要务的原则，既要解决好打洛人民喝水问题，也要做好疫情防控工作，各部门要做好人员管理工作，施工人员尽量采用本地人员，进场前备好所需物质，进场后尽量减少外出，避免不必要的人员流动。会议最后确定了取水方案以及施工方、监理方和材料供应商，明确了施工工期。23日施工人员、监理人员以及水泵、管材、水池全面进场，原水采样检验合格。经过6天的努力，29日晚打洛江提水工程试通水成功，经水处理厂处理后，现场对水质的主要8项指标进行了检测，为合格。30日凌晨正式供水，供水水量由原先每天200余方提升为每天2500余方，有效解决了打洛集镇、打洛口岸和周边曼蚌、曼彦、曼厂等13个村小组以及疫情隔离安置共一万余人用水问题。（撰稿人：赵雁）