勐海县城乡供水一体化工程（6月）

勐海县城乡供水一体化工程涉及勐海县城、勐混镇、打洛镇、勐阿镇、勐满镇、勐往乡六个片区的水厂新建、改造及管网延伸工作。初步概算投资约3亿元；资金来源为：申请专项债券资金5000万元，申请四位一体建设资金5500万元，其余资金通过“十四五”农村饮水规划申报。

目前，已完成可研报告编制，完成了勘察设计、监理、检测的招标工作，计划2020年10月开工建设。2020年6月工程进展情况：2020年6月23日完成了勘察设计、监理、检测的招标工作，确定了三个标段中标单位。

1. 勐海县城建设内容为：**一是**安装那达勐水库出水口至前池取水口的压力管道，由现有的明渠供水改为管道供水；**二是**对城区第一、第二水厂消毒工艺进行改造升级（二氧化氯改为次氯酸钠）；**三是**按照能供尽供的原则，向周边农村进行管网延伸及一户一表改造；**四是**智慧水务信息化建设。
2. 勐混镇建设内容：**一是**新建勐混第二水厂及输水管道；**二是**对现有水厂消毒工艺进行改造升级；**三是**按照能供尽供的原则，向周边农村进行管网延伸及一户一表改造；**四是**智慧水务信息化建设。
3. 打洛镇建设内容：**一是**依托曼彦水库建设，新建打洛镇自来水厂及输、配水管道；**二是**按照能供尽供的原则，向周边农村进行管网延伸及一户一表改造；**三是**智慧水务信息化建设。
4. 勐阿镇建设内容：**一是**依托勐阿水库建设，新建打洛镇自来水厂及输、配水管道；**二是**按照能供尽供的原则，向周边农村进行管网延伸及一户一表改造；**三是**智慧水务信息化建设。
5. 勐满镇建设内容：**一是**对勐满水厂消毒工艺进行改造升级；**二是**按照能供尽供的原则，向周边农村进行管网延伸及一户一表改造。**三是**智慧水务信息化建设。
6. 勐往乡建设内容：**一是**以曼糯水库为水源，新建自来水厂及输、配水管道；**二是**按照能供尽供的原则，向周边农村进行管网延伸及一户一表改造；**三是**智慧水务信息化建设。