2024年中央成品油价格调整

对渔业补助项目

实

施

方

案

编制单位：勐海县水产技术推广站

2024年6月

项目名称：2024年中央成品油价格调整对渔业补助项目

编制单位：勐海县水产技术推广站

批  准：李伟华

核  定：赵永见

审  查：萧志刚  胡兆芳  阿  明

编  写：陈  南  饶兰英

参加人员：

李衍  张兴   沈志强   沙露 王芬  卢玲梅  玉艳珊  唐光鲜  谭策  张雨蒙  胡兆芳  阿明  罗文辉  王炜  明朴  王克强  陈琼  王春华

目 录

序言	1

一、 基本情况	2

二、工程任务	2

三、项目单位概况	6

四、项目建设背景和必要性	8

五、项目建设工期	11

六、绩效目标	12

七、项目投资方案	13

八、项目影响效果分析	16

序言

为做好2024中央成品油价格调整对渔业补助项目，根据《云南省农业农村厅云南省财政厅关于印发2024年中央成品油价格调整对渔业补助项目实施方案的通知》云农渔〔2024〕4号）、《云南省财政厅关于下达2024年中央成品油价格调整对渔业补助资金的通知》通云财农〔2024〕73号）

通知，探索现代农业发展的新路径，利用勐海县坑塘资源，做好勐海县水产综合种养殖，把水产综合养殖打造成“生态农业、绿色发展”的勐海样板，把巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，进一步提高项目实施的指向性、精准性和有效性。为应对成品油价格调整对渔业生产成本的影响，保障渔业生产稳定发展，根据国家对渔业扶持的相关政策，结合当前勐海县渔业实际，特制定本实施方案。本方案旨在通过合理的资金补贴，减轻渔业生产者的经济压力，促进渔业资源可持续利用，提升渔业现代化水平。

# 基本情况

勐海县地处云南省西南部，西部和南部与缅甸接壤。全 县国土面积5368.09平方公里，最高海拔2429米，最低海拔535米，耕地面积173.96万亩，水田面积95.58万亩。 这里气候条件优越，冬无严寒、夏无酷暑，年温差小，日温差大，年平均气温18.9℃，年均日照2088小时（日照5.72小时）。勐海县是国家级生态县之一，以茶、粮、糖为优势支柱产业，是西双版纳州的粮食主产区，素有“滇南粮仓”、“鱼米之乡”等美称,现在正积极打造勐海一条“鱼”。稻田养鱼在勐海县有悠久历史，但长期以来，基本都是采取人放天养的养殖模式，虽然技术简便容易操作，但产量低、效益低的缺点大大降低了群众的积极性。为解决这一问题，自2000年开始，我站组织技术人员，在原有的发展基础上挖掘潜力，积极探索适合本地的技术模式，形成了多个品种、多种模式的稻渔综合种养技术模式，关键技术体系逐渐成熟，加快了稻渔综合种养现代化、规模化、产业化、市场化发展进程，显示出稳粮、增收和环境友好的效应，推动了农业绿色高质量发展。

# 二、绩效目标

内陆池塘标准化改造和养殖尾水治理，支持相对集中连片养殖池塘标注化改造和尾水治理。本次主要任务完成以下目标：一是标准化池塘改造和养殖尾水治理1000亩；二是在勐海县各乡镇实施稻渔综合种养推广面积共20016.67亩，其中：稻虾共生和轮作示范基地建设360亩；稻虾共生养殖区725亩；稻鱼田养殖18931.67亩；三是完成一个省级水产良种场建设（占地面积4.44亩）。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 集中连片内陆养殖池塘标准化改造面积 | 1000亩 |
|  |  | 实施稻渔综合种养推广面积 | 20016.67亩 |
|  |  | 完成一个省级水产良种场建设 | 1个 |
|  | 时效指标 | 年度建设目标完成率 | 100% |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 900万元 |
| 效益指标 | 经济效益 | 产值提高比率 | 5% |
|  | 社会效益 | 稻米和水产品提质增效 | 5% |
|  | 生态效益 | 水产品质量安全抽查率 | 100% |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% |

三、建设规模和内容

## 2.1主要建设规模

- 池塘标准化改造和养殖尾水治理1000亩，通过前期摸排和乡镇、村组上报情况，选定为西双版纳渔益农业科技有限公司池塘标准化改造450亩，勐海华腾农业发展有限公司池塘标准化改造400亩，云南广源水产有限公司池塘标准化改造和养殖尾水治理150亩。

- 在勐海县各乡镇实施稻渔综合种养推广面积共20016.67亩，其中：稻虾共生和轮作示范基地建设360亩；稻虾共生养殖725亩；稻鱼养殖18931.67亩。

- 完成一个省级水产良种场建设（占地面积4.44亩）。

## 2.2主要建设内容：

一、勐海县集中连片内陆养殖池塘标准化改造和养殖尾水治理项目

1、改造建设标准化池塘1000亩，其中包括：（1）池塘整形（清淤）1000亩；（2）池塘护坡1000亩；（3）生产道路建设19500㎡；（4）进排水沟渠建设1400米；（5）电力系统1项；（6）尾水处理措施（修建新建沉淀池占地1亩，修建曝气池占地0.8亩，修建净化池占地2.8亩）。

2、渔业系统建设：

配套设备购置：投饵风送机17台；增氧机100台；投料机50台。

3、仓库改建：建设现有水产品、饲料等仓库，共计230平方米。

二、2024年勐海县稻渔综合种养项目

（一）稻虾示范基地建设（360亩）：6-7月投放稻虾共生虾苗1000尾（规格5-8cm），8-9月投放稻虾轮作虾苗2000尾（规格5-8cm） 。

（二）稻虾轮作养殖区（725 亩）：7-8 月投放虾苗1000尾（规格5-8cm）。

（三）稻鱼养殖区（18931.67 亩）：7－8 月投放鲤鱼、罗非鱼（规格3-4寸） 、鳙鱼（规格5寸），每亩投放60尾，无畸形，无病害，健康活泼的鱼苗。

项目由乡镇自主申报符合的养殖户，由养殖户自行购置符合的鱼苗和虾苗投放，投放的标准和要求如上。县水产技术推广中心负责组织项目区乡村振兴工作人员进行验收。

三、省级水产良种场能力提升建设项目

1、新建孵化繁育车间570m2。

2、新建恒温循环水种苗检疫处理车间590m2。

3、室外排水系统（含检查井）1项。

4、室外地面硬化1800m2。

5、进排水系统1套、电力系统1套、制氧系统等仪器设备1套。

6、循环水处理系统1套；电力系统1套；制氧系统1套；恒温系统1套；紫外灭菌系统1套；臭氧灭菌系统1套；流化床填料设备1套；生化滤材1套。

# 三、项目规模、资金来源及补助方式

项目总投资1921.8万元。

项目资金来源：财政奖补资金900万元，企业投资1021.8万元。

补助方式：对照省级实施方案的要求，采用先建后补的方式实施。

池塘改造和尾水治理：由企业自主实施，县水产技术推广站负责日常的监管，项目完工后，由县水产技术推广站组织开展项目验收合格后，兑补补助资金到企业；省级水产良种场建设由西双版纳云博水产养殖开发有限公司打造，项目打造成功验收通过后，兑补补助资金到西双版纳云博水产养殖开发有限公司；稻渔综合种养由乡镇上报人员名册，养殖户自行购买符合标准的鱼苗和虾苗，县水产技术推广站核实验收后，兑补到养殖户。

补助标准：见项目投资表。

# 四、项目建成后的运行管护机制：

1、建设实施管理

为切实抓好项目的管理工作，特成立了以县农业农村局分管副局长任组长，县水产技术推广站站长为副组长，相关站所人员为成员的项目领导技术小组及实施小组，其成员如下：

①项目领导小组：

组  长：赵永见 勐海县农业农村局（副局长）

副组长：萧志刚 勐海县水产技术推广站（站长）

成  员：胡兆芳、阿  明、陈南、饶兰英

负责制定项目实施方案，提出项目建设内容，确定项目建设区，上报州农业农村局审核；指导项目工作组材料收集及工作验收；领导小组下设办公室在县水产技术推广站，由饶兰英负责撰写项目方案，报送项目进度、信息、项目验收总结、档案资料整理等日常事务。

②项目技术实施小组：李衍、张兴、沈志强、沙露、王芬、王春华等水产技术推广站成员负责技术指导及培训工作。

③项目实施小组：由县水产技术推广站负责项目的实施，县农业农村局负责全过程监督管理，西双版纳渔益农业科技有限公司、勐海华腾农业发展有限公司、云南广源水产有限公司协助项目负责落实企业筹资和推进筹资部分建设内容实施。

2、制度管理

在项目实施的同时，按照建设部的有关规定，落实好建设项目报建制、建设监理制和项目竣工验收备案制等项目运行管理措施。为确保项目工程质量，项目实施企业要将工程建设委托给有资质的工程建设监理单位进行监督，建设监理单位应本着“质量、进度、资金”三控制的原则，按照项目法人所委托的工作范围，按合同认真履行职责，坚持对工程阶段性验收签字制度，确保项目工程质量。

3、资金管理

项目资金管理严格按照财政资金管理办法执行。对项目资金实行“专人管理、专款专用”的原则进行管理。按时上报资金使用情况，并接受上级主管部门和国家财政的监督检查和审计部门的审计。

4、项目运营管理

省级水产良种场建设由西双版纳云博水产养殖开发有限公司负责运营和管理

池塘改造和尾水治理项目实施后，西双版纳渔益农业科技有限公司、勐海华腾农业发展有限公司、云南广源水产有限公司负责日常的运营管理维护等。

项目实施后，项目区村委会与企业签订合作协议，带动村内就业。同时，推广现代科技渔业产业养殖技术，带动勐遮镇全域内养殖户增收，预计每年每人3000元以上。每年助力先进科技渔业技术培训，年度开展不少于200人次。

# 五、项目实施单位

## 5.1管理单位

项目依托勐海县水产技术推广站作为项目管理和实施。勐海县农业农村局监管、西双版纳州水产技术推广站作为技术指导单位指导建设实施。

## 5.2实施企业概况

### 5.2.1西双版纳渔益农业科技有限公司

公司现有养殖基地2948亩；水产加工厂13亩，其中：加工车间1300m2，办公区400m2，职工宿舍800m2，仓储物流区700m2，冷库750m3；养殖及加工生产设备90套等。

主营业务：水产养殖；水产品收购；水产品批发；水产品零售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；食用农产品零售；畜牧渔业饲料销售；货物进出口；食品进出口；技术进出口等。

### 5.2.2勐海华腾农业发展有限公司

勐海华腾农业发展有限公司成立于2024年1月法人代表，王统华，注册资金300万。位于勐海县勐海镇，曼真村委会曼打傣村，现有鱼塘470亩，员工15人。主要从事水产养殖，水产苗种生产，水产苗种进出口，饲料生产，农产品的生产、销售、加工、运输、储藏及相关业务。

### 5.2.3云南广源水产有限公司

云南广源水产有限公司成立于2022年4月，法人代表纪德强，注册资本668万元，位于勐海县勐遮镇曼伦村委会曼满村浓当水库旁，主要从事水产苗种生产、水产养殖、家禽（牲畜）养殖、销售等业务。

公司现有员工12人，其中专科及以上学历人员7人，技术人员5人，为公司科技创新、可持续发展奠定坚实的基础。公司在勐遮镇曼伦村委会曼满村建有300多亩种养基地，基地采用“渔鸭混养”高效生态渔业养殖模式，低成本高收益。

### 5.3.4西双版纳渔益农业科技有限公司

西双版纳渔益农业科技有限公司是一家集稻鱼轮作综合种养、罗非鱼产品研发、加工、销售为一体的全产业链开发企业。是西双版纳州州级重点龙头企业，是西双版纳一家具有SC资质且具最大规模的水产品加工厂。现有种养基地2948亩，采用“西双版纳热区稻渔轮作综合种养高效模式”，已全面完成池塘标准化改造和尾水治理，并筹划配套智慧渔业一体化设施设备。基地已认定为“国家级水产健康养殖示范场”、“全国水产绿色健康养殖技术推广五大行动骨干基地”、“绿色食品牌州级产业基地”因此在西双版纳渔益农业科技有限公司基地开展稻虾共生、轮作示范基地建设。

### 5.3.5西双版纳云博水产养殖开发有限公司

西双版纳云博水产养殖开发有限公司从一家单纯的水产苗种企业发展到目前的全产业链企业，实现一产养殖向养殖、加工、渔旅一二三产融合发展的格局，养殖面积从60亩发展到7000亩，年产值从150万元发展到近3000万元，固定资产发展到近1个亿，是全省目前唯一一家国家级水产良种场。并带动周边养殖户近100户，3000余亩的养殖水面开展绿色健康养殖，成为全州绿色健康养殖的核心示范区。

目前西双版纳云博水产养殖开发有限公司已繁殖成功了澜沧江土著鱼大鳞四须鲃、丝尾鱯、中国结鱼、双孔鱼、哈氏方口鲃等一批优质品种的亲鱼品种40余个。并打造了罗非鱼“博雄一号”“新吉富罗非鱼”大鳞四须鲃“全雌一号”等种业品牌，为勐海县大力推广罗非鱼、澜沧江土著鱼优良品种奠定了基础。积极调整养殖品种结构，促进渔业产业结构调整升级，提升产品附加值，渔业产业获得了飞速发展。在保护澜湄流域鱼类资源和多样性方面也作出了积极的贡献。

# 六、项目建设背景和必要性

## 6.1项目背景

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立大农业观、大食物观，深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，锚定省委“3815”战略发展目标，坚持政府引导、企业主导，强化政策支持和要素保障，围绕升级存量、培育增量、提升质量，大力推广科技赋能、设施先进、集约高效、品牌引领、产品高端、联农带农的现代农业发展模式，变资源优势为产业优势。现代种业聚焦育种创新和良种繁育，现代设施农业聚焦种植业、畜牧业、渔业，林下经济聚焦林下种植、林下养殖、林下产品采集加工，坚持好中选优，通过竞争性评选，分别推进十个重点项目，形成一批立得住、叫得响、可复制、能推广、引领作用突出的模式和经验。

为加快提升我县水产养殖现代化、规模化、产业化、市场化发展进程，显示出稳产、增收和环境友好的效应，推动了农业绿色高质量发展。本项目深入贯彻落实省委、省政府有关工作部署，按照《云南省现代种业、现代设施农业和林下经济“三个十”重点项目推进工作方案》相关要求，开展现代设施渔业科技示范园建设，将工程技术、机械设备、监控仪表、管理软件和无线传感等现代技术手段用于渔业生产，实现高密度、高产值、高效益的标准化养殖模式，符合政策支持方向。

## 6.2项目建设的必要

2019年国家提出《关于加快推进水产养殖业绿色发展的若干意见》和《2019年全国水产养殖用药减量行动方案》，水产养殖坚持“生态优先”，加快推进水产养殖业绿色发展、促进产业转型升级的要求，按照省、州、县业务主管部门的工作要求，努力践行现代养殖业发展新理念，为本地区农业农村经济发展率先实践。

1、项目建设是落实加快推进我县水产养殖业绿色发展的体现

勐海县现代设施渔业建设项目的建设，强化水产品质量安全职责，落实生产经营者质量安全的主体责任，推动养殖生产经营者建立健全养殖水产品追溯体系，推进行业诚信体系建设，保证水产品安全。

2、项目建设是促进我县水产养殖业转型升级的需要

勐海县现代设施渔业建设项目的建设，养殖水域改善和科技成果转换，把传统的粗养模式逐步改变成智慧渔业，精品化养殖。进一步优化水产养殖业绿色发展的空间布局、产业结构和生产方式，不仅为为村民提供优质、安全、绿色、生态的水产品，更展现清水绿岸、鱼翔浅底的秀丽景色。

3、项目建设是开拓我县养殖企业数字化发展的需要

智慧水产养殖是利用水质监测站，通过配置的各种水质传感器，对水体环境的溶氧、氨氮、水温、亚硝酸盐、PH等进行实时监测，并对检测数据进行分析，针对水体中污染物的种类、各类污染物的浓度及变化趋势，迅速有效地预警反馈，我县养殖企业借助联动控制系统下发控制指令，远程自动控制投饵机、增氧泵等设备，实现智能精细化水产养殖、绿色环保节能降耗、健康养殖、实现收益最大化有效节省人力、产销成本及能源配置。

# 七、项目投资方案

## 7.1投资构成

投资构成范围包括工程费用、设备购置费、设备安装费、其他费用和基本预备费。项目计划总投资为1921.8万元，其中:财政奖补资金900万元，企业自筹资金1021.8万元。资金使用方案如下：

### 项目投资总表

| 2024年勐海县稻渔综合种养项目 |
| --- |
| 项目 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 投资金额 （万元） | 补助资金 （万元） | 自筹资金 （万元） |
| 稻虾共生轮作示范基地 |  |  |  |  |  |  |
| 虾苗 | 亩 | 360 | 0.18 | 64.8 | 36 | 28.80 |
| 饲料 | 亩 | 360 | 0.07 | 25.92 |  | 25.92 |
| 基础设施 | 亩 | 360 | 0.06 | 21.6 |  | 21.60 |
| 动保 | 亩 | 360 | 0.03 | 9.72 |  | 9.72 |
| 小计 |  |  | 0.34 | 122.04 | 36 | 86.04 |
| 稻虾轮作养殖区 |  |  |  |  |  |  |
| 虾苗 | 亩 | 725 | 0.18 | 130.50 | 36.82 | 93.68 |
| 饲料 | 亩 | 725 | 0.072 | 52.20 |  | 52.20 |
| 基础设施 | 亩 | 725 | 0.06 | 43.50 |  | 43.50 |
| 动保 | 亩 | 725 | 0.027 | 19.58 |  | 19.58 |
| 小计 |  |  | 0.339 | 245.78 | 36.82 | 208.96 |
| 稻鱼养殖区 |  |  |  |  |  |  |
| 鲤鱼/罗非鱼鱼苗 | 亩 | 18931.67 | 0.011 | 208.25 | 227.18 |  |
| 鳙鱼鱼苗 | 亩 | 18931.67 | 0.001 | 18.93 |  |  |
| 小计 |  |  | 0.012 | 227.18 | 227.18 |  |
| 合计 |  |  |  | 595.00 | 300.00 | 295.00 |
| 勐海县集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水治理项目 |
| 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 投资金额 （万元） | 补助资金 （万元） | 自筹资金 （万元） |
| 工程建设 |  |  |  | 957.4 | 300 | 657.4 |
| 渔业配套设备购置费 |  |  |  | 45.1 |  | 45.1 |
| 投饵风送机（含电缆及辅材） | 台 | 17 | 1.3 | 22.1 |  | 22.1 |
| 投料机（含电缆及辅材） | 台 | 50 | 0.12 | 6 |  | 6 |
| 增氧机（含电缆及辅材） | 台 | 100 | 0.17 | 17 |  | 17 |
| 池塘改造土建 |  |  |  | 892.85 | 300 | 592.85 |
| 池塘整形(清淤整形） | 亩 | 1000 | 0.4 | 400 | 235 | 165 |
| 池塘护坡 | 亩 | 1000 | 0.28 | 280 | 65 | 215 |
| 生产道路建设 | ㎡ | 19500 | 0.006 | 117 |  | 117 |
| 进排水沟渠建设 | 米 | 1400 | 0.06 | 84 |  | 84 |
| 电力系统建设 | 套 | 1 | 11.85 | 11.85 |  | 11.85 |
| 尾水处理系统 | 套 |  |  | 3.35 |  | 3.35 |
| 沉淀池（含相关搅拌设备等） | 亩 | 1 | 0.8 | 0.8 |  | 0.8 |
| 曝气池（含曝气设备） | 亩 | 0.8 | 0.8 | 0.64 |  | 0.64 |
| 净化池（含种植水生物） | 亩 | 2.8 | 0.681 | 1.91 |  | 1.91 |
| 加工厂改建 |  |  |  | 16.1 |  | 16.1 |
| 加工厂仓库 | ㎡ | 230 | 0.06 | 13.8 |  | 13.8 |
| 附属用房基础平整 | ㎡ | 230 | 0.01 | 2.3 |  | 2.3 |
| 其他费用 |  |  |  | 23.46 |  | 23.46 |
| 建设管理费 |  |  |  | 4.79 |  | 4.79 |
| 设项目前期工作咨询费 |  |  |  | 1.91 |  | 1.91 |
| 工程勘察设计费 |  |  |  | 14.36 |  | 14.36 |
| 造价咨询费 |  |  |  | 2.39 |  | 2.39 |
| 预备费 |  |  |  | 19.15 |  | 19.15 |
| 项目总投资 |  |  |  | 1000 | 300 | 700 |
| 勐海县省级水产良种场能力提升建设项目 |
| 建设内容 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 补助资金 （万元） | 自筹资金 （万元） |
| 新建钢架车间，室内蓄水池、催产池、孵化池 | ㎡ | 570 | 0.12 | 68.4 | 68.4 |  |
| 进排水系统、电力系统、制氧系统等仪器设备 | 项 | 3 | 8.33 | 25 | 25 |  |
| 建设内容：新建钢架车间，室内检疫水池等 | ㎡ | 590 | 0.13 | 76.7 | 76.7 |  |
| 循环水处理系统、电力系统、制氧系统、恒温系统、紫外灭菌系统、臭氧灭菌系统、流化床填料、生化滤材等仪器设备及耗材 | 项 | 8 | 6.99 | 55.9 | 55.9 |  |
| 新建排水系统（含检查井） | m | 1 | 20 | 20 | 20 |  |
| 室外地面硬化（含垫层） | ㎡ | 1800 | 0.03 | 54 | 54 |  |
| 建设单位管理费 |  |  |  | 6 |  | 6 |
| 设计费 |  |  |  | 3 |  | 3 |
| 监理费 |  |  |  | 4 |  | 4 |
| 预算编制费 |  |  |  | 0.8 |  | 0.8 |
| 结算审核费 |  |  |  | 5 |  | 5 |
| 预备费 |  |  |  | 8 |  | 8 |
| 总计 |  |  |  | 326.8 | 300 | 26.8 |

## 7.2财政资金的使用及管理

1、财政资金900万元，其中：标准池塘整形（含清淤）投入235万元，池塘护坡65万元，购置鱼苗227.15万元，购置虾苗72.85万元，省级水产良种场建设投资300万元。

2、管理：为保证财政资金发挥其综合效益，在实施过程中，对工程资金按“专人管理、专户储存，专账核算、专款专用”的原则进行管理，严格按照有关规定及要求，完善运行机制，强化资金的使用和管理，并严格执行资金县级报账制，按规定范围使用资金。

# 八、项目影响效果分析

## 8.1经济效益

1.稻虾共生示范区

稻虾共生预计平均亩产商品虾60公斤，售价80元/kg，产值4800元。去除成本3390元，利润为1410元；预计稻谷平均亩产530kg，售价3.5 元/kg，产值为1855元，去除成本950元。利润为900元。稻虾共生利润2310元。

稻虾示范区(共生与轮作)两茬预计平均亩产商品虾120公斤，售价80元/kg，产值9600元。去除成本6780元，利润为2820元。

2.稻虾轮作预计平均亩产商品虾60公斤，售价80元/kg，产值4800元。去除成本3390元，利润为1410元；预计稻谷平均亩产530kg，售价3.5 元/kg，产值为1855元，去除成本950元。利润为900元。稻虾共生利润2310元。

3.稻鱼养殖预计鲤鱼平均亩产鱼40公斤，商品规格1000克/尾，售价10元/kg，鱼产值约为400元；罗非鱼平均亩产鱼12公斤，商品规格800克/尾，售价10 元/kg，鱼产值约为120元；鳙鱼平均亩产鱼5 公斤，商品规格1000克/尾，售价10元/kg，鱼产值约为50元；合计商品鱼产值为570元/亩。水稻经测算平均单产530kg/亩，售价3.5元/kg，产值约1855元。两项合计产值为2425元。稻田每亩综合产值由单纯种植水稻的不到2000元增加到2570余元，实现了“提质增效的”目的。

标准化池塘改造1000亩，改造前亩均产1000公斤，产量达1000吨；项目建成后，池塘大幅度提升水产品品质及产量，预计2024年改造池塘每亩达到1380公斤，产量达1380吨。改造后比改造前每亩提高单产380公斤，产量增加了380吨，养殖效益得到了显著提高。同时，通过池塘改造建设及生产道路建设，公司可节约人工资源成本10%以上，可精准投喂、疫病防控，节约饲料等综合成本15%以上。

省级水产良种场能力提升建设项目完成后，省级水产良种场罗非鱼繁育能力提高20%以上，优质亲本供应数量增加10%以上，种质保存和选育水平明显提升，进排水系统得到有效提高。

## 8.2社会效益

经过池塘改造后使养殖户平均单产提高，并为社会提供了健康安全的水产品，带动了部分周边养殖户，改善了养殖条件，从而带动区域经济，带动勐海县养殖户提产增收，带动其他行业的健康发展。同时，通过变养殖模式，促进渔业增效、渔民增收。通过本项目的实施，带来本地水产养殖户科学养殖观念创新；带来养殖户向高效养殖观念转变；从而实现广大养殖户经济效益的大提高；实现从根本上达到乡村振兴，养殖致富，共同发展，共同富裕的大目标。

## 8.3生态效益

通过项目的实施改善渔业生产区可和当地生态环境建设有机结合起来，通过提高鱼塘资源的产出率和水资源的利用率，节约、保护和合理利用土地资源，遏制生态恶化趋势，增强渔业可持续发展能力，具有明显的生态效益。

通过项目的实施，池塘养殖水体得到了大辐改善，池塘面积增加，池塘深度增加0.6－0.8米。水面加宽、水位提高对水质的稳定及提高溶氧起到了一定帮助，提高了其抵旱涝灾害的能力，同时改善生态环境，实现可持续发展。有效推进渔业生产的规模化养殖和集约化养殖经营，有力促进农业增效、农民增收，进一步优化生态健康养殖推广。

附件：1、《云南省农业农村厅云南省财政厅关于印发2024年中央成品油价格调整对渔业补助项目实施方案的通知》云农渔〔2024〕4号）

2、《云南省财政厅关于下达2024年中央成品油价格调整对渔业补助资金的通知》云财农〔2024〕73号）

3、勐海县稻渔综合种养信息统计表

4、专家评审意见