内部资料

注意保存

2017年第26号（总第92号）       目录

2-4   2012年度勐海镇土地整治（土地出让金）项目竣工决算审计结果公告

4-6   勐海县2015年糖料核心基地建设项目审计结果

6-9   勐海县2015年中央财政糖料核心基地建设项目（第二批）审计结果

主办单位：勐海县审计局

通讯地址：勐海县勐海镇东纳路77号

邮政编码：666200

电    话：（0691）5122403

2012年度勐海镇土地整治（土地出让金）项目竣工决算审计结果公告

（二○一七年十二月五日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的规定，勐海县审计局于2017年7月7日至2017年8月11日，对勐海县国土资源局

实施建设的“勐海镇土地整治（土地出让金）项目”竣工决算进行审计。

一、基本情况

（一）工程批复情况

根据《云南省国土资源厅关于下达云南省2012年度省级投资土地整治（出让金）项目计划的通知》（云国土资耕〔2012〕52号）文件，西双版纳州勐海县勐海镇土地整治项目建设期1年，土地整理规模485.4812公顷，新增耕地面积6.6632公顷，新增耕地率1.37%，预算投资总额1516.06万元，2012年计划下达预算1516.06万元。根据《西双版纳州国土资源局关于勐海县勐海镇土地整治项目工程设计变更调整的批复》（西国土资复〔2016〕14号）文件要求，工程量变更调整内容为：（一）土地平整工程：一标段土地平整共计676.2亩；二标段土地平整共计1512.3亩；三标段土地平整共计1250.2亩；（二）灌溉与排水工程：斗渠2条，总长2735.46米；农渠29条，总长17116.12米；管涵（洞）59座；新增盖板涵130座；新建农桥1座；（三）田间道路工程：改建田间道11条，总长9367.10米；新建田间道5条，总长5182.31米；错车道1段；

（二）工程概况及完成情况

2012年度勐海镇土地整治（土地出让金）项目于2014年2月19日正式开工建设，2014年9月20日完成各项指标任务，2017年2月16日至2017年2月17日由勐海县国土资源局组织相关部门对工程进行了初验，初验结果是工程质量合格。所形成的实物资产已全部投入运行使用。

二、审计发现的主要问题

多计工程结算造价37.74万元

2012年度勐海镇土地整治（土地出让金）项目送审建筑安装工程投资结算为1 090.65万元，审计审定为 1 052.91万元。该项目由于送审工程结算中存在多计错计工程量、定额子目套用错误及部分项目费用分摊不合理等原因，造成施工单位多计价款37.74万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，审计局已按照国家法律、法规的规定，出具审计报告，下达审计决定书。对施工单位多计工程价款的问题，要求勐海县国土资源局对施工单位多计的工程款予以核减，并严格按照审定的工程结算支付施工单位。

针对发现的问题，审计局建议：一是严格执行国家有关的财务制度，认真做好该工程的财务决算工作，并按相关规定支付工程欠款。二是建议加强工程项目档案管理工作，抓紧汇集工程建设各项资料，将工程档案、资料、文件收集整理齐全，补齐完善相关手续，按规定立卷归档保存。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，勐海县国土资源局及时进行整改。对施工单位多计工程价款的问题，勐海县国土资源局已按照审定金额支付施工单位工程款，对施工单位多计工程款已予以核减调整。

勐海县2015年糖料核心基地建设

项目审计结果

（二○一七年十二月五日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的规定，勐海县审计局于2017年7月，对勐海县农业和科技局负责承建的勐海县2015年糖料核心基地建设项目进行了竣工决算及效益情况审计。

一、基本情况

（一）工程批复文件

勐海县2015年糖料核心基地建设项目实施方案经省发展改革委2015年8月11日组织专家进行审查复核后，认为方案基本符合要求，同意并给予实施方案的批复（西发改农经﹝2015﹞667号）文件。计划项目建设规模及内容为：批复建设面积6667亩，主要建设5条田间道路6.919km、1条排水沟0.3km、整合项目4个（小水源工程、排灌沟渠、土地平整、高标准蔗田建设）。勐海县2015年糖料核心基地建设项目批复总投资2466万元，其中：中央预算内投资400万元，整合其他资金2066万元。本次报审项目批复投资400万元。

（二）工程概况及完成情况

勐海县2015年糖料核心基地建设项目共完成路线总长7.152km，路基宽4 m，路面为3m宽水泥混凝土路面。设计车速15Km/h。路面做法:15cm厚级配碎石基层+20cm水泥混凝土面层。C线右侧增设60×60cm的矩形浆砌边沟排水，长0.3千米，浆砌片石243立方米。完成率为103.36%。批复总投资4 000 000元，送审工程直接费4 045 389.3元，审定工程直接费3 947 857.23 元 ，待摊费用县财政提取的甘蔗产业发展基金支付，不在本次审计范围。

二、审计发现的主要问题

建筑安装工程结算累计多计造价9.75万元

勐海县2015年糖料核心基地建设项目建筑安装工程费送审结算总造价404.54万元。审计依据设计资料、批复文件、招投标文件、相关合同工程量现场签证、结算书、建设单位关于施工图疑问的复函及情况说明等资料对工程结算造价进行了重新核算，发现送审工程结算存在工程量计算错误的问题，累计多计工程结算造价9.75万元。审计审定结算总造价为394.79万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，勐海县审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书。对施工单位多计工程价款的问题，要求建设单位对施工单位多计的工程款予以核减，并严格按照审定的工程决算支付相关施工单位；

针对发现的问题，勐海县审计局建议：一是建议建设单位根据审定的工程价款办理工程财务结算并结清债务，完善工程资产移交手续，督促责任单位严格实行工程管护措施，确保所有工程项目在使用年限内发挥最大效益。二是建议加强工程档案管理工作，抓紧汇集工程建设各项资料，将工程档案、资料、文件收集整理齐全，完善相关手续，按规定立卷归档保存。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，勐海县农业和科技局及时进行了整改。对施工单位多计工程价款的问题，勐海县农业和科技局已按照审定金额支付施工单位工程款，对施工单位多计工程款已予以核减调整。

勐海县2015年中央财政糖料核心基地建设项目（第二批）审计结果

（二○一七年十二月五日公告）

根据《中华人民共和国审计法》的规定，勐海县审计局于2017年8月，对勐海县农业和科技局负责承建的勐海县2015年中央财政糖料核心基地建设项目（第二批）进行了竣工决算及效益情况审计。

一、基本情况

（一）工程批复文件

勐海县2015年糖料核心基地建设项目实施方案（第二批）经西双版纳州发展和改革委员会、西双版纳州农业局2016年5月16日组织专家进行审查复核后，认为方案基本符合要求，同意并给予实施方案的批复（西发改农经〔2016〕314号）文件。计划项目建设规模及内容为：项目位于勐海镇曼搞村、勐阿镇嘎赛村和南朗河村、西定乡暖和村，改建田间道路7条7.678千米，涵洞11道(新建直径0.6m钢筋混凝土圆涵管11道)，排水沟0.09千米(水沟为埋石混凝土浇筑拓水明沟、沟宽300x300，排水坡度小于0.5%)。整合土地平整面积5457.75亩，建设灌溉与排水工程128.36千米（整合项目已竣工）。

（二）工程概况及完成情况

勐海县2015年中央预算内投资计划糖料核心基地建设项目（第二批）批复工程直接费500万元，其中，送审工程直接费519.32万元，审定工程直接费493.77万元 ，待摊费用使用县财政提取的甘蔗产业发展基金支付，不在本次审计范围。实际完成工程内容： （1）勐海镇田间道路2条共1.879千米；（2）勐阿镇田间道路4条共2.828千米；（3）西定乡田间道路1条共3.199千米；（4）新建涵洞12道。

二、审计发现的主要问题

工程结算累计多计造价25.55万元

勐海县2015年中央财政糖料核心基地建设项目（第二批）建筑安装工程费送审结算总造价519.32万元。审计依据设计资料、批复文件、招投标文件、相关合同工程量现场签证、结算书、建设单位关于施工图疑问的复函及情况说明等资料对工程结算造价进行了重新核算，发现送审工程结算存在多计保险费、工程量不实、材料价差计算错误的问题，累计多计工程结算造价25.55万元。审计审定结算总造价为493.78万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，勐海县审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书。对施工单位多计工程价款的问题，要求建设单位对施工单位多计的工程款予以核减，并严格按照审定的工程决算支付相关施工单位；

针对发现的问题，勐海县审计局建议：一是建议建设单位根据审定的工程价款办理工程财务结算并结清债务，完善工程资产移交手续，督促责任单位严格实行工程管护措施，确保所有工程项目在使用年限内发挥最大效益。二是建议加强工程档案管理工作，抓紧汇集工程建设各项资料，将工程档案、资料、文件收集整理齐全，完善相关手续，按规定立卷归档保存。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，勐海县农业和科技局及时进行了整改。对施工单位多计工程价款的问题，勐海县农业和科技局已按照审定金额支付施工单位工程款，对施工单位多计工程款已予以核减调整。