勐海县勐遮镇黎明中学教学综合楼建设项目竣工决算审计结果公告

（二○一九年三月十一公告）

根据《中华人民共和国审计法》的相关规定，勐海县审计局派出审计组，自2018年9月27日至2018年12月7日，对勐海县教育局组织实施的“勐海县勐遮镇黎明中学教学综合楼建设项目”竣工决算进行了审计，并对主要事项进行了必要的延伸和追溯。

一、基本情况

勐遮镇黎明中学教学综合楼项目建设地点在黎明中学学校原址内。项目建设规模及内容：总建筑面积3303.64平方米，三层框架结构，建筑高度12米。项目总投资646万元，资金筹措：申请中央预算内资金517万元，地方配套129万元。项目实施过程中，追加本项目可研批复投资额度110.12万元。追加后项目概算总投资756.12万元。项目于2016年4月22日正式开工建设，于2017年5月5日完成竣工验收，建设规模及内容为：三层框架结构，建筑面积共3400平方米。

审计结果表明“勐遮镇黎明中学教学综合楼”项目按照基本建设程序的相关规定进行了勘察、规划设计、概算编制并进行相应的报批。该项目在实施过程中，基本执行了工程招投标制、执行了工程监理制和工程承包合同制。

二、审计发现的问题及处理意见

（一）建筑安装工程结算累计多计造价金额22.80万元。

该项目建筑安装工程费送审结算价为688.08万元，审计审定工程结算价为665.28万元，多计工程结算造价22.80万元。

（二）项目资金缺口202.17万元。

该项目批复总投资756.12万元，审计审定项目总投资719.72万元。截止2018年6月，实际到位资金517.55万元，项目资金缺口202.17万元。

（三）多计待摊投资1.02万元

该项目待摊投资送审金额 55.46万元，审定金额54.44万元，审减金额1.02万元。主要为：多计新型墙体材料款。

三、审计建议

针对上述问题，勐海县审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，并建议建设单位在今后的项目建设中，严格执行工程质量监督制度，确保工程质量得到有效监督。对多计工程价款的问题，已要求勐海县教育局依法进行整改。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，勐海县教育局进行了整改。

勐遮镇景真小学食堂、打洛镇曼山小学食堂、格朗和乡中学浴室及厕所、勐遮镇曼恩小学综合楼建设项目竣工决算审计结果公告

（二○一九年三月十一公告）

根据《中华人民共和国审计法》的相关规定，勐海县审计局派出审计组，自2018年12月10日至2018年12月18日，对勐海县教育局组织实施的“勐遮镇景真小学食堂、打洛镇曼山小学食堂、格朗和乡中学浴室及厕所、勐遮镇曼恩小学综合楼建设项目”竣工决算进行了审计，并对主要事项进行了必要的延伸和追溯。

一、基本情况

勐遮镇景真小学食堂、打洛镇曼山小学食堂、格朗和乡中学浴室及厕所、勐遮镇曼恩小学综合楼建设项目共分为三大类，5个单项工程，批复总投资332.40万元。勐遮镇景真小学食堂、打洛镇曼山小学食堂、格朗和乡中学浴室及厕所、勐遮镇曼恩小学综合楼建设项目建设地点分别为勐遮镇景真小学校园内、打洛镇曼山小学校园内、格朗和乡中学校园内、勐遮镇曼恩小学校园内。项目于2016年3月12日正式开工，于2017年1月19日完成竣工验收。实际完成工程内容：勐遮镇景真小学食堂建筑面积为151.44㎡；打洛镇曼山小学食堂建筑面积为317.71㎡；格朗和乡中学浴室面积：136.49㎡；格朗和乡中学厕所面积:223.88㎡；勐遮镇曼恩小学综合楼面积为200.56㎡。项目完工后，勐海县教育局组织相关部门对工程进行了验收，验收结果为工程质量合格。

审计结果表明“勐遮镇景真小学食堂、打洛镇曼山小学食堂、格朗和乡中学浴室及厕所、勐遮镇曼恩小学综合楼建设”项目按照基本建设程序的相关规定进行了勘察、规划设计、概算编制并进行相应的报批。该项目在实施过程中，基本执行了工程招投标制、执行了工程监理制和工程承包合同制。

二、审计发现的问题及处理意见

（一）建筑安装工程结算累计多计造价金额11.57万元。

该项目送审直接工程结算造价为245.83万元，审计审定造价为234.26万元。该项目由于送审工程结算价中存在工程量计算错误、错套定额、材料价格计取不当等情况，造成施工单位多计价款11.57万元。

（二）项目资金缺口41.72万元。

该项目最终总投资332.40万元，实际到位资金217.61万元，未到位资金114.79万元。到位资金与审计审定项目总投资259.33相比，资金缺口41.72万元。

（三）多计待摊投资1.03万元

本项目待摊投资送审金额26.10万元，审定金额25.07万元，审减金额1.03万元。主要为：多计新型墙体材料款。

三、审计建议

针对上述问题，勐海县审计局已按照国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书，并建议建设单位在今后的项目建设中，严格执行工程质量监督制度，确保工程质量得到有效监督。对多计工程价款的问题，已要求勐海县教育局依法进行整改。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题，勐海县教育局进行了整改。